Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16 марта 2017 года № 39

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области  на 2016-2018 годы» за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А. 3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от  16 марта 2017 г. № 39

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области  на 2016-2018 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная программа, программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 198.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели:  Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения Бобровка; формирование экологической культуры; снижение  негативного  воздействия   на  окружающую  среду   ртутьсодержащих отходов.

Задачи: Обеспечение сохранения зеленых насаждений сельского поселения Бобровка, их охрана и защита; улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий сельского поселения Бобровка; организация работы по сбору, утилизации, транспортировке рутьсодержащих отходов; рекультивация несанкционированных свалок;  организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В результате проведенных субботников, акций по благоустройству, весенней недели добрых дел, очищены от мусора – обочины трассы Кинель-Богатое, все въезды в село и поселки, территории магазинов, жилых домов и кладбища, берега рек и озёр, убраны 5 несанкционированных свалок. В общей сложности площадь, убранной территории составила 92500 кв. м. В ходе проведения акций по озеленению территории, жителями села и поселков сельского поселения высажено более 300 саженцев деревьев и кустарников.

В течение 2016 года до жителей сельского поселения Бобровка доводилась информация по экологической тематике путем размещения статей в средствах массовой информации.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Сохранение и преумножение зеленых насаждений на территории поселения | Га. | 780 | 20 | 2,5 | Отчет |
| 2. | Уменьшение количества несанкционированных свалок | количество | 4 | 5 | 125 | Отчет |
| 3. | Доля утилизированных ртутьсодержащих отходов | % | 100 | 0 | 0 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 42,5 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды: - публикация статей экологического содержания в периодической печати; освещение всех природоохранных мероприятий в газете «Междуречье» и в газете «Бобровские вести» | 5,0 | 5,0 |
|  | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории сельского поселения Бобровка (очистка берегов водоохранных зон, уборка пляжных зон), месячников по очистке территории поселения от мусора и бытовых отходов. | 12,0 | 12,0 |
|  | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории сельского поселения Бобровка (очистка берегов водоохранных зон, уборка пляжных зон), месячников по очистке территории поселения от мусора и бытовых отходов. | 0 | 0 |
|  | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - посадка зеленых насаждений; - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников; - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий; | 0,6 | 0,6 |
|  | Дезинсекция – аккарицидная обработка от клеща | 5,9 | 5,9 |
|  | Очистка территории водных объектов | 50,0 | 50,0 |
|  | Разработка паспортов отходов | 10,0 | 10,0 |
|  | Разработка ПЛНООР (проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) | 25,0 | 25,0 |
|  | Итого по Программе | 108,5 | 108,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация  мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых насаждений,  улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов сельского поселения Бобровка, позволит создать новые зоны зеленых насаждений.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 108,5 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 42,5 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление от 16.05.2016 г. № 74;

Постановление от 19.08.2016 г. № 157;

Постановление от 24.10.2016 г. № 207;

Постановление от 29.12.2016 г. № 288.