Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 апреля 2017 года № 61

с. Бобровка

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории сельского

поселения Бобровка на 2016-2018 годы»

В целях повышения уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Бобровка администрация сельского поселения Бобровка   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2016-2018 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский от 16.09.2015 года № 192 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» Паспорта  Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы  составляет –  2 476,85 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета сельского поселения Бобровка –  2 476,85 тыс. рублей

Объем финансирования по годам:

2016 год –  1923,55 тыс. рублей;

2017 год –  303,3 тыс. рублей;

2018 год –  250,0 тыс. рублей.»

1.2. Первый абзац раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 2 476,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 1923,55 тыс.руб., 2017 г. – 303,3 тыс.руб. и 2018 г. - 250,0  тыс.руб.

1.3.  Перечень мероприятий Программы приложения № 1  к  муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2016-2018 гг.» изложить в следующей редакции:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Форма бюджетных ассигнований | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Всего |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 100,0 | 50,0 | 70,0 | 220,0 |
| 2. | Отлов безнадзорных животных | Администрация сельского поселения Бобровка | 2016-2018 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 79,02 | 20,0 | 50,0 | 149,02 |
| 3. | Благоустройство и содержание кладбищ | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 4. | Обкос сорной растительности в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 160,0 | 54,3 | 80,0 | 294,3 |
| 5. | Приобретение трактора | Администрация сельского поселения Бобровка, МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 1280,33 | 0 | 0 | 1280,33 |
| 6. | Приобретение контейнеров для ТБО | Администрация сельского поселения Бобровка, | 2016 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 254,2 | 0 | 0 | 254,2 |
| 7 | Благоустройство придомовой территории МКД сельского поселения Бобровка (установка лавочек, установка урн, ремонт фасада (козырьки, двери), ремонт дворовых проездов, отмостки) | Администрация сельского поселения Бобровка, | 2017 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 0 | 119,0 | 0 | 119,0 |
| 8 | Изготовление табличек с названием улиц | Администрация сельского поселения Бобровка, | 2017 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| 9 | Устройство контейнерной площадки | Администрация сельского поселения Бобровка, | 2017 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 |
| 10 | Благоустройство улиц сельского поселения Бобровка | Администрация сельского поселения Бобровка, МКП ЖКХ «Бобровское» | 2017 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Бюджет поселения | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1923,55 | 303,3 | 250,0 | 2476,85 |

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                           И. Д. Нестёркин

Коновалова Н.А. тел. 3-25-61.