Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21 марта 2018 года № 42

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2017 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А. 3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от 21 марта 2018 г. № 42

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2017 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 191.

Цели и задачи муниципальной программы

Повышение качества и надежность предоставления жилищно - коммунальных услуг населению.

Развитие коммунальной инфраструктуры.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

В 2017 году проводились следующие работы и мероприятия:

- Отремонтировано 3 аварийных участка на водопроводной сети, протяженностью 150 м. (ул. 40 лет Победы, Степная, Озерная);

- Замена водяных насосов на артезианских скважинах – 4 шт.;

- Отремонтировано 9 смотровых колодцев.

- Ремонт и чистка гидрантов – 7 шт.

- Ремонт водонапорной башни «Рожновского» 1 шт.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных водопроводных сетей | м | 200 | 150 | 0,75 | Отчет МКП ЖК «Бобровское» |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
| 3. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 70 | 70 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 0,9 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2017 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2017 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода с. Бобровка, ул. Кирова | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Ремонт водопровода с. Бобровка, ул. Кооперативная | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Ремонт водопровода пос. Формальный. | 127,0 | 127,0 |
| 4 | Ремонт смотровых колодцев. | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Ремонт артезианской скважины | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Услуги специализированного автотранспорта | 7,7 | 7,7 |
|  | Итого по программе | 534,7 | 534,7 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения.

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как   ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 534,7 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. показатель эффективности реализации муниципальной программы равен –            90 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Постановлениями администрации сельского поселения Бобровка от 28.12.2017  №258 в программу были внесены актуальные изменения.