Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25  марта 2019 года № 35

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Содержание и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016 - 2018 годы» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

И. о. Главы

сельского поселения Бобровка                                                 Г.М. Генералова

Исполнитель:  Медведева Ю.И. 3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

От 25 марта 2019 года №35

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2018 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа программы  «Содержание и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016 - 2018 годы»  (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 195.

Цели и задачи муниципальной программы: Содержание и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка; улучшение условий и комфортности проживания граждан; приведение в нормативное состояние уличного освещение; повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства сельского поселения Бобровка; снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения Бобровка

Модернизация системы уличного освещения сельского поселения Бобровка.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В отчетном 2018 году  произведена замена 50 ламп уличного освещения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Бобровка | единиц | 20 | 2 | 0,1 | Отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | процент | 72 | 78 | 1,1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 0,6 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Кинельский по ремонту уличного освещения | 130,0 | 130,0 |
| 2 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 842,8 | 842,8 |
|  | Итого по Программе | 1012,8 | 1012,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий предусматривает увеличение количества отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Кинельский,  доли протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1012,8 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 0,6. Показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 60%.  Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой. Для повышения эффективности данной программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на обслуживание уличного освещения.