Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    25  марта 2019 года № 42

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Развитие внутрипоселковых  автомобильных дорог сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

И. о. Главы

сельского поселения Бобровка                                                 Г.М. Генералова

Исполнитель:  Медведева Ю.И. 3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от  25  марта 2019 г. № 42

Отчет о ходе реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие внутрипоселковых  автомобильных дорог сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2018 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 193.

Цели и задачи муниципальной программы: развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры; поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный 2018 год произведен ямочный ремонт по ул. Кооперативная – 250 м за счет средств местного бюджета.

Проведено грейдерование всех грунтовых дорог поселения. В зимнее время своевременно производится расчистка дорог от снега.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | Км. | 0,4 | 1,0 | 2,5 | Отчет |
| 2. | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 66,0 | 6,3 | 10,5 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 6,5 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог в с. Бобровка, ул. Кооперативная, ул. Кирова | 0 | 0 |
| 2 | Отсыпка грунтовых дорог | 0 | 0 |
| 3 | Очистка дорог от снега | 98,1 | 98,1 |
| 4 | Грейдирование дорог | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Ямочный ремонт | 221,0 | 221,0 |
| 6 | Сезонное содержание дорог с. Бобровка | 145,1 | 145,1 |
| 7 | Сезонное содержание дорог пос. Формальный | 54,0 | 54,0 |
| 8 | Сезонное содержание дорог пос. Михайловский, пос. Моховой | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Услуги Специализированного транспорта | 44,8 | 44,8 |
|  | Итого по программе | 713,0 | 713,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 713,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы – 6,5. Показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 77%.  Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.