Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   25  марта 2019 года № 46

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2016-2018 годы» за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2016-2018 годы» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

И.о. Главы

сельского поселения Бобровка                                                 Г.М. Генералова

Исполнитель:  Медведева Ю.И.

3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от     25    марта 2019 г. № 46

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка

на 2016-2018 годы» за 2018 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2016-2018 годы»  (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 192.

Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства  развития инфраструктуры сельского поселения Бобровка;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Бобровка.

- Совершенствование эстетического вида сельского поселения Бобровка;

- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- Повышение общего  уровня благоустройства поселения;

- Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.

Задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2018 году при решении вопросов благоустройства сельского поселения Бобровка решались такие задачи, как: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, приведение в качественное состояние элементов благоустройства и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Бобровка. На площади СДК отремонтированы элементы детской игровой площадки. В летний период проводили обкос территории общего пользования. Отловлено 11 безнадзорных животных (собак).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценке достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями | % | 0,7 | 0,7 | 1 | Акт обследования |
| 2. | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. | 6,5 | 6,5 | 1 | Акт обследования |
| 3. | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 8,0 | 8,0 | 1 | Акт обследования |
| 4. | Доля жителей поселения, охваченных сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 100 | 92 | 0,92 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 0,98 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий. | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Отлов безнадзорных животных | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Благоустройство и содержание кладбищ | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обкос сорной растительности в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 200,0 | 200,0 |
| 5 | Приобретение трактора | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение контейнеров для ТБО | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Благоустройство придомовой территории МКД сельского поселения Бобровка | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Изготовление табличек с названием улиц | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Устройство контейнерной площадки | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Благоустройство улиц сельского поселения Бобровка | 115 | 115 |
| 11 | Обкос территории общего пользования пос. Формальный | 0 | 0 |
| 12 | Обкос территории общего пользования пос. Михайловский | 0 | 0 |
| 13 | Обкос территории общего пользования пос. Моховой | 0 | 0 |
| 14 | Ремонт и содержание детской игровой площадки | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 465 | 465 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как   ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы. Реализация мероприятий Программы способствует улучшению состояния территории сельского поселения Бобровка.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 465  тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 34%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.