Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 октября 2012 года № 148

с. Бобровка

Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 10.07.2012 года № 99  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области», для организации стабильного водоснабжения населённых пунктов, расположенных на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, обеспечения бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы»

(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бобровские вести».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И. о. главы  сельского поселения Бобровка                         В. П. Жулькова

Исполнитель:

Генералова Г. М., тел. 8(846)63-3-25-61.

Приложение № 1

к  Постановлению главы

администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от  «02»  октября 2012 года № 148

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»; Постановление Администрации сельского поселения Бобровка от 10 июля 2012 года № 99 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области». |
| Координатор программы | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области Муниципальное казенное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство «Бобровское» |
| Основные цели и задачи программы | Целью программы является повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования для реализации программы составляет: 2012 год – 252,0 тыс. руб. 2013 год – 283,0 тыс. руб. 2014 год – 283,0 тыс. руб. 2015 год – 983,0 тыс. руб. Источник финансирования программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Бобровка с привлечением других источников финансирования. |
| Сроки реализации программы | 2012-2015 годы. |
| Показатели результативностипрограммы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения; - сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуг водоснабжения; - снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг водоснабжения; - обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов: учета воды у бюджетных потребителей до 100% по многоквартирным домам до 100%, по индивидуальному собственному жилью до 100%; - увеличение уровня общей рентабельности организаций коммунального комплекса. |

1. Содержание проблемы

и обоснование её решения программно-целевым методом.

Высокий уровень износа объектов водоснабжения вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов.

Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствует стимул к повышению эффективности производства и снижению издержек. Это стало причиной несоответствия качества предоставляемых коммунальных услуг объёмам финансовых средств, выделяемых на их предоставление.

Следствием высокого износа объектов водоснабжения является низкое качество оказания коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Уровень износа объектов водоснабжения в сельском поселении Бобровка составляет в среднем 70%.

В том числе физический износ:

Коммунальных сетей водопровода – 100% из общей протяжённости – 23,0 км  с износом более 70%, 1,6 км сетей имеют износ свыше 100%. Водонапорные башни и водозаборные скважины имеют средний износ 70%.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности коммунальных систем.

Утечки и неучтённый расход воды в системах водоснабжения в ряде населённых пунктов сельского поселения Бобровка достигает 20% от поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Содержание объектов водоснабжения в его нынешнем виде непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Несмотря, на то, что организация водоснабжения в границах сельского поселения Бобровка в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения, с учётом вышеизложенного и в связи с отсутствием у сельского поселения Бобровка достаточных средств на их восстановление и установку, предполагается модернизировать переданное оборудование, реконструировать объекты и сети с высокой степенью износа, а также установить энергосберегающее оборудование на объектах водоснабжения с привлечением бюджетных средств поселения.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировке ресурсов до потребителей.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги  - водоснабжение, улучшение, создание устойчивых и эффективных механизмов для модернизации объектов водоснабжения.

3. Перечень программных мероприятий

Модернизация объектов водоснабжения направлена на решение задач, связанных с максимальным внедрением энерго-, ресурсосберегающих технологий, повышение надёжности, качества и долговечности объектов водоснабжения.

Основные направления решения этих проблем, сводятся к следующему:

- Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей;

- Максимальное использование при строительстве водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб;

- Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения;

- Паспортизация объектов водоснабжения;

- Ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен.

Приложение № 1

к Программе

«Обеспечение устойчивого водоснабжения

населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2012 – 2015 годы»

Прогнозируемые объёмы финансирования

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов

сельского  поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012 – 2015 годы»

в тыс.руб.

| Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование всего | 252,0 | 283,0 | 283,0 | 983,0 |
| Бюджет поселения | 252,0 | 283,0 | 283,0 | 983,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Приложение № 2

к Программе

«Обеспечение устойчивого водоснабжения

населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2012 – 2015 годы»

Перечень основных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов

сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджет. Средств |
| 1 | Паспортизация водозаборных скважин | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт водонапорной башни пос. Формальный | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт водопровода села Бобровка | 916,0 | 916,0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт водопровода пос. Формальный. | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 |