- Российская Федерация

- Самарская область

- муниципальный район

- Кинельский

- Администрация

- сельского поселения

- Богдановка

- 446415, с. Богдановка,

- ул. Конычева,20

- тел: 3-61-24, 3-61-25

- РАСПОРЯЖЕНИЕ №10

от 20.03.2014 г.

- «О проведении весеннего месячника по

- очистке территории сельского поселения

- Богдановка от мусора и бытовых отходов»

В соответствии со статьей 15 Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», учитывая рекомендации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 07.03.2014 г. №27-03-03/2844:

1. Провести с 1 по 30 апреля 2014 г. весенний месячник по очистке территории сельского поселения Богдановка от мусора и бытовых отходов.

2. Землеустроителю сельского поселения Богдановка в период проведения весеннего месячника организовать целевые рейды по выявлению нарушений санитарного содержания территории сельского поселения Богдановка.

3. МБУ «Культура, спорт и молодежь» обеспечить регулярное информирование населения о ходе проведения весеннего месячника.

4. Землеустроителю сельского поселения  Богдановка не позднее 5 мая 2014 г. предоставить в МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский» отчет по очистке территории сельского поселения Богдановка от мусора и бытовых отходов согласно приложениям №1 и №2.

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее  распоряжение в газете «Вестник Богдановки»

Глава администрации

сельского поселения Богдановка				          А.М. Сидиряков

Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Богдановка

от «20» марта 2014 г. № 10

УТВЕРЖДАЮ: Глава сельского поселения ______________________ ______________________ «___» ___________ 2014 г.

ПЛАН

проведения весеннего месячника  по очистке территории

сельского поселения __________ муниципального района Кинельский

от мусора и бытовых отходов в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество отходов, т. | Плащадь уборки, м2 | Сроки | Затраты на проведение, тыс.рублей | Количество человек, принявших участие в мероприятии | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка природоохранных территорий: парков, лесов, особо охраняемых территорий, зон массового отдыха населения, входящих в состав территорий сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по благоустройству, озеленению территорий сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Плану проведения весеннего месячника

по очистке территории сельского поселения

от мусора и бытовых отходов в 2014 году

У Т В Е Р Ж Д А Ю Глава сельского поселения ________________________________ (наименование сельского поселения)

Отчёт по мероприятиям при проведении весеннего месячника в 2014 году

по  очистке  территории ______________________________ от мусора и бытовых отходов

(наименование сельского поселения)

| № п/п | Мероприятия по уборке территории сельского поселения от твердых бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприя-тия по благоустрой-ству, озеленению территорий и другие | Затраты на проведение мероприя-тия, тыс.руб. | Кол-во человек, приняв-ших участие в месяч-нике | Исполнители (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, в том числе |  | парки |  | лесной фонд |  | водоохранные зоны |  | наименование меропри-ятий | объем работ |  |  |  |  |
|  | кол-во отходов, т; | площадь уборки, м2 | кол-во отходов, т; | площадь уборки, м2 | кол-во отходов, т; | площадь уборки, м2 | кол-во отходов, т; | площадь уборки,м2 |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за предоставление информации (Ф.И.О., должность) __________________

(подпись)