Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 8 (84663)3-61-24

8 (84663)3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №110

от 06.10.2015 г.

«Об утверждении  муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, постановлением главы сельского поселения Богдановка от 20.08.2013 г. № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», а также в целях модернизации и развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.»

2. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Богдановка, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются сельским поселением Богдановка самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения Богдановка в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю средств бюджета поселения - Администрации сельского поселения Богдановка на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка					                     А.М.Сидиряков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от 06.10.2015 г.№110

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.»

2015 год

ПАПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цели муниципальной программы | достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основные задачи муниципальной программы | - поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Срок реализации 2016 – 2018 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 3737,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1429,0 тыс. руб.; 2017 год – 1154,0 тыс. руб.; 2018 год – 1154,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования в целях безопасности дорожного движения; - соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; - снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области составляет 44,5 км, из них имеют твердое покрытие 22,58 км, с усовершенствованным покрытием — 11, 4 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги.  И при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по сельскому поселению Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете, финансирование на содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог будет происходить поэтапно с ежегодным увеличением на 5 - 10% .

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего пользования местного значения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Планируемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования в целях безопасности дорожного движения;

- соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

-  снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  внутрипоселковых автомобильных дорог  за счет ремонта, капитального ремонта и строительства  внутрипоселковых автомобильных дорог.

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий представлен в приложении №1 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2016 по 2018 гг.

5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении №2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет  3737,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 год –  1429,0  тыс. руб.;

2017 год –  1154,0  тыс. руб.;

2018 год –  1154,0  тыс. руб.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.»

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.»

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог в ауле Казахском по ул. Казахская | 1429,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Богдановка |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог в с. Богдановка по ул. Советская | 0,0 | 1154,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Богдановка |
|  | Ремонт автомобильных дорог в с. Кривая Лука по ул. Дачная | 0,0 | 0,0 | 1154,0 | Администрация сельского поселения Богдановка |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2016-2018 гг.»

Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального  района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 гг.»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Увеличение протяженности доли автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % |  | 100 | 100 | 100 |