Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел/факс: 8 (84663)3-61-24,

8 (84663)3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №119

от 06.10.2015 г.

«О внесении изменений  в Постановление №190

- «Об утверждении муниципальной программы

- «Благоустройство территории сельского поселения

- Богдановка на 2015-2017 гг.» от 17.09.2014 г.»

В соответствии с пунктами 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере благоустройства, руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, постановлением главы сельского поселения Богдановка от 20.08.2013 г. № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление №190 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка на 2015-2017 гг.» от 17.09.2014 г.» следующие изменения:

- в паспорте Программы в Разделе «Объемы и источники финансирования программы» средства местного бюджета считать: на 2016 г. - 200,0 тыс.руб.;  2017 г.  - 200,0 тыс.руб.

- перечень мероприятий к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- перечень показателей (индикаторов) к Программе изложить в  редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка					                   А.М.Сидиряков

Приложение № 1

к  постановлению администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области от 06.10.2015 г. №119

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Богдановка на 2015-2017 гг.»

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | Приобретение и установка детских площадок | 60,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 2 | Содержание спортивных площадок | 10,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 3 | Мероприятия по установке скамеек и урн | 10,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 4 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 5,0 | 1,0 | 1,0 | МБУ «Чистое село» |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 20,0 | 2,0 | 2,0 | МБУ «Чистое село» |
| 6 | Содержание памятника | 5,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 7 | Содержание и ремонт контейнерных площадок (устройство ограждения контейнерных площадок, замена контейнеров) | 80,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 8 | Благоустройство и содержание кладбищ | 2000,0 | 2,0 | 2,0 | МБУ «Чистое село» |
| 9 | Обкос сорной растительности в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 280,0 | 95,0 | 95,0 | МБУ «Чистое село» |
| 10 | Озеленение населенных пунктов | 5,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 11 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 5,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 12 | Подготовка праздничных мероприятий | 10,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 13 | Проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 14 | Установка новых информационных щитов | 50,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 15 | Прочие мероприятия по благоустройству | 50,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Чистое село» |
| 16 | Содержание улично дорожной сети в сельском поселении Богдановка (очистка дорог от снега в зимний период, обработка дорог ППС) | - | 100,0 | 100,0 | МБУ «Чистое село» |
|  | ИТОГО | 2600,0 | 200,0 | 200,0 |  |

Приложение № 2

к  муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского

поселения Богдановка на 2015-2017 гг.»

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и

итоги реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Богдановка на 2015-2017 гг.»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м2/ чел. | 2,05 | 2,5 | 3 | 4 |
| 3 | Уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м2/ чел. | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 4 | Уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м2/ чел. | 0,28 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 5 | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 10,1 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 7 | Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м3 на 1 контейнер | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 8 | Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 56 | 70 | 80 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 50 | 100 | 100 | 100 |