Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 3-61-24, 3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68

от 25.03.2013 г.

«Об утверждении целевой Программы

- «Модернизация и развитие автомобильных

- дорог общего пользования местного значения

- сельского поселения Богдановка муниципального

- района Кинельский» на 2013-2015 годы»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях модернизации и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка, руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить целевую Программу  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский» на 2013-2015 годы

2.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Богдановка 					              А.М. Сидиряков

Приложение

к Постановлению главы

сельского поселения Богдановка

№ 68 от «25» марта  2013 года

Целевая программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2013-2015 годы

- 2013 год

- Паспорт программы

- ПАСПОРТ

- целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский» на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | - Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский» на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения Богдановка |
| Цели и задачи программы | 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; 3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; 4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; 5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Характеристика программных мероприятий | - Систематический контроль над качеством выполнения работ подрядными организациями при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка |
| Объемы и источники финансирования Программы | Областной бюджет – 1 323,734 тыс. рублей Местная доля софинансирования – 20 % (330, 933 тыс.руб) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

- Основные цели и задачи программы

- Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

- Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  сельского поселения Богдановка  с  постоянной
актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и
организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка;

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- Характеристика задач, решение которых

осуществляется путем реализации программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка» составляет 27,05 км, в том числе 12,7 км в асфальтобетонном исполнении; 14,35 км – грунтовых дорог.

Состояние значительной части (62,3%) автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог. В последние годы объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка не превышали 2 % от нормативных требований. При этом часть дорог перешла в категорию аварийных.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Богдановка после передачи их в собственность сельских поселений показала необходимость проведения работ по строительству, модернизации и ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог. Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка на период с 2013 по 2015 год затрагивает все населенные пункты сельского поселения Богдановка.

2013 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ м п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Богдановка, ул. Специалистов | 278 |
| 2 | с. Кривая Лука, ул. Дачная | 313 |
| Всего: |  | 591 |

2014 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ м п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | аул Казахский, ул. Казахская | 500 |
| 2 | п. Новосадовый, ул. Новосадовая | 1 100 |
| Всего: |  | 1 600 |

2015 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ м п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | аул Казахский, ул. Казахская | 500 |
| 2 | с. Богдановка, ул. Ленинская | 1 100 |
| Всего: |  | 1 600 |

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2013-2015 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка,  а так же  их проектирование и строительство новых дорог на территории сельского поселения Богдановка.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-занижение лимита областных средств, направляемых в район для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка;

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местного бюджета.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет областных бюджетных источников и средств местного бюджета:

средства местного бюджета составят 20% от областного финансирования

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- увеличением лимита областных бюджетных средств;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | процентов | 12,9 | 24,4 | 24,4 |

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству новых дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве составляет 53 % от протяженности всех дорог сельского поселения Богдановка.

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной

инфраструктуры сельского поселения Богдановка по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения Богдановка.

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в сельском поселении Богдановка, повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в районе.

7. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

МБУ «Управление строительства архитектуры и ЖКХ Кинельского района» осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.