Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел/факс: 8 (84663)36-1-24,

8 (84663)36-1-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №143

от 25.11. 2015 г.

«О мерах по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2016 г. на

территории сельского поселения

Богдановка муниципального района

Кинельский Самарской области»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2016 г. и для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- состав паводковой комиссии по пропуску весенних паводковых вод в 2016 г. на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельского района Самарской области (приложение №1).

- план мероприятий по подготовке  и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в период весеннего половодья 2016 г. (приложение №2).

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.  Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка					               А.М.Сидиряков

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №143 от 25.11.2015 г.

Состав паводковой комиссии по пропуску весенних

паводковых вод  в 2016 г. на территории

сельского поселения Богдановка муниципального района

Кинельский Самарской области

Председатель комиссии - Сидиряков А.М. - глава сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

Заместитель председателя комиссии — Дорофеев А.В. – директор  муниципального бюджетного учреждения «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

Секретарь комиссии  - Жидкова Т.А. - специалист муниципального бюджетного учреждения «Чистое село» муниципального района Кинельский Самарской области

Члены комиссии:

- Неялов А.Н. – директор ООО «Уют» (по согласованию)

- Джумаев И.З. – директор ООО «Восток» (по согласованию)

- Печников В.В. – глава ИП КХ «Печниково» (по согласованию)

- Парабина Е.С. – заведующая Богдановским поликлиническим отделением ГБУЗ «Кинельская ЦРБ» (по согласованию)

- Карташов С.А. – председатель ТСЖ «Мой Дом» (по согласованию)

- Хаустова И.Н. - председатель районного потребительского общества (по согласованию)

- Бобылев В.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

- Кузнецов Г.Б. – директор ООО «СПК» (по согласованию)

- Ершов Н.В. - главный механик ООО СХП «ЭкоПродукт» (по согласованию)

- Джумаева А.З. – руководитель МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию)

-Альзинский В.А. – участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Кинельский» (по согласованию)

- Екимов А.А. – директор Богдановской СОШ (по согласованию)

- Давлетов Ю.А. – слесарь ООО «СВГК» филиал Кинельгоргаз (по согласованию)

- Иванченко И.П. – мастер Богдановского участка ЗАО «ССК» (по согласованию)

- Сагиданов Б.И. – телефонист Кинельского районного узла связи Самарского филиала ОАО «Ростелеком»(по согласованию)

- представитель страхового агенства (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №143 от 25.11.2015 г.

ПЛАН

по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в период весеннего половодья 2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |
| 1.1. | Создание резервов материальных, финансовых и продовольствия | до 20.02.2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Бобылев В.А. Хаустова И.Н. |
| 1.2. | Уточнение перечня предприятий (организаций), состав сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мерприятий по отрасли ЖКХ | до 20.02.2016 г. | Дорофеев А.В. |
| 1.3. | Уточнение порядка водоснабжения населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на паводкоопасных территориях, планирование мероприятий по обеспечению водой, эксплуатации водопровода и канализации в форс-мажорных ситуациях | до 05.03.2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Неялов А.Н. Карташов С.А. |
| 1.4. | Определить количество жилых домов и населения, объекты инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнении | до 20.02.2016 г. | Дорофеев А.В. Жидкова Т.А. Неялов А.Н. Иванченко И.П. Давлетов Ю.А. Сагиданов Б.И. |
| 1.5. | Провести комплексное обследование технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, организация их очистки от скопившегося мусора. Организация очистки от снега и льда водоотводящих труб и каналов в населенных пунктах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | до 20.03.2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. |
| 1.6. | Провести проверку и привести в рабочее состояние технику и оборудование для откачки воды, их учет и содержание в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод | до 05.03.2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Неялов А.Н. |
| 1.7. | Обеспечить готовность средств связи, систем оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению населения при угрозе затопления населенных пунктов | постоянно | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. |
| 1.8. | Организация подготовки пунктов ременного размещения населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, предусмотреть первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения с учетом привлекаемых сил и средств | до 20.03.2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Парабина Е.С. Джумаева А.З. Печников В.В. Джумаев И.З. Кузнецов Г.Б. Екимов А.А. Карташов С.А. Ершов Н.В. |
| 1.9. | Обследовать ГТС пруда на р. Тростянка п. Красный Ключ | до 20.03.2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. |
| 1.10. | Провести работы по расчистке русла р. Запрудка от завалов древесины, а также расширению узких мест с целью обеспечения беспрепятственного прохода воды | 4 квартал 2015 г. – 1 квартал 2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. |
| 1.11. | Провести беседу с жителями, дома которых попадают в зону возможного подтопления о страховании жилья | до начала паводка 2016 г. | Сидиряков А.М. представитель страхового агенства |
| 1.12. | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии | постоянно | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Жидкова Т.А. |
| 1.13. | Обеспечить поддержание правопорядка в местах возможного затопления | постоянно | Альзинский В.А. |
| 2. В период пропуска паводка |
| 2.1. | Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство членов паводковых комиссий и постоянно наблюдать за ледовой и паводковой обстановкой | с 10.03.2016 г. до окончания паводка | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Члены паводковой комиссии |
| 2.2. | Организовать комплексное обследование ГТС, линий электроснабжения, дорог, мостов, водопропускных труб и др., а также принять меры по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | 4 квартал 2015 г.-до окончания паводка 2016 года | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Неялов А.Н. Карташов С.А. Иванченко И.П. Сагиданов Б.И. |
| 2.3. | Обследовать водные объекты с целью своевременного обнаружения и ликвидации заторных участков | постоянно | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. |
| 2.4. | Организовать проверку состояния оврагов, берегов реки в местах близкого расположения к ним жилых домов и других объектов | до 15.03.2016 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. |
| 2.5. | Организовать экстренное оповещение населения, проживающего на территориях, подверженных подтоплению | при получении прогноза об угрозе затопления | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Джумаева А.З. |
| 2.6. | Организовать аварийно-восстановительные работы по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжению | до 25.03.2015 г. | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Неялов А.Н. Карташов С.А. Давлетов Ю.А. Иванченко И.П. Сагиданов Б.И. |
| 2.7. | Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство членов паводковых комиссий и постоянно наблюдать за ледовой и паводковой обстановкой | с 25.03.2015 г. до окончания паводка | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Члены паводковой комиссии |
| 2.8. | Информировать население об обстановке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газетах, распространение памяток, листовок) по действиям населения при подтоплении територий, домов | март 2015 г. до окончания паводка | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Жидкова Т.А. Джумаева А.З. |
| 2.9. | Предоставлять сведения в ЕДДС о складывающейся обстановке в период паводка | в течение паводка | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. |
| 3. После прохождения паводка |
| 3.1. | Организация и проведение своевременной уборки территорий от последствии паводковых вод | по отдельному плану | Сидиряков А.М. Дорофеев А.В. Печников В.В. Джумаев И.З. Кузнецов Г.Б. Неялов А.Н. Ершов Н.В. |