Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 8 (84663) 3-61-24,

8 (84663) 3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39

от 24.03.2016  г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной

программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2013-2015 годы» за 2015 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области»на 2013-2015 годы» за 2015 г.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 					                  А.М. Сидиряков

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №39 от 24.03.2016 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2013-2015 годы» за 2015 г.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2013-2015 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №68 от 25.03.2013 г.

Основной целью Программы является: увеличение протяженности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач: мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с постоянной
актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта; разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

За счет инвентаризации  уже имеющихся дорог в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области , а также за счет выделения земельных участков под жилищное строительство в отчетный 2015 год  увеличилась: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения составила – 45,4 км, в том числе: с твердым покрытием — 24,85 км, из них с усовершенствованным покрытием — 12,6  км; с грунтовым покрытием – 20,55 км. В отчетном 2015 году капитально было отремонтировано 1,7 км.,а именно по улице Конычева в с. Богдановка - 0,5 км.; по улице Конычева -2 в с. Богдановка - 0,1 км.; по улице Новая в с. Богдановка -0,4 км.; по улице Почтовая в с. Богдановка - 0,4 км.; по улице Урожайная в с. Богдановка - 0,3 км. Кроме того в отчетном 2015 году была произведена грунтово-щебенчатая осыпка дорог, которая составила 2,2 км., а именно: по улице Заречная с. Богдановка-0,3 км.; по улице Залинки с. Богдановка - 1,3 км.; по улице Казахская аула Казахского - 0,6 км.

В целях обеспечения безопасности на дорогах в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области были проведены следующие мероприятия: нанесение горизонтальной разметки 1.14.1 на дороге вблизи ГБОУ СОШ с. Богдановка; установка искусственной неровности в с. Богдановка по ул. Шоссейная, ул. Конычева; приобретение и замена дорожных знаков на светоотражающей подложке  в с. Богдановка по ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Шоссейная в количестве 8 шт.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 11605,8 тыс.руб. при запланированном финансировании — 1428,0 тыс.руб. На ход реализации программы повлияло то, что за счет поступления НДФЛ  по акциям ОАО «Электрощит» в бюджет сельского поселения Богдановка в 2014 году поступили 78,0 млн. руб., что позволило в 2015 году отремонитровать дороги в сельском поселении Богдановка на сумму 11605,8 тыс.руб.