Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 8 (84663) 3-61-24,

8 (84663) 3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42

от 27.03.2017 г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной

программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2016-2018 годы» за 2016 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области»на 2016-2018 гг.» за 2016 г.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 					                  А.М. Сидиряков

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №42 от 27.03.2017 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 гг.» за 2016 г.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №110 от 06.10.2015 г.

Основной целью Программы является: увеличение протяженности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач: мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с постоянной
актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта; разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

За счет инвентаризации  уже имеющихся дорог в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в отчетный 2016 год  увеличилась: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения составила – 45,75 км, в том числе: с твердым покрытием — 25,6 км, из них с усовершенствованным покрытием — 12,95 км; с грунтовым покрытием – 20,15 км. В отчетном 2016 году капитально было отремонтирована дорога в ауле Казахском.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1864,8 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.