Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел/факс: 8 (84663)36-1-24,

8 (84663)36-1-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №129

от 07.11. 2017 г.

- «Об утверждении муниципальной программы

- «Благоустройство территории сельского поселения

- Богдановка муниципального района Кинельский

- Самарской области на 2018-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 20.08.2013 г. №153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Богдановка», а также в целях повышение эффективности муниципальной политики в сфере благоустройства территории, руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного  бюджета.

3.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка					                   А.М.Сидиряков

Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от 07.11.2017 г.№129

Муниципальная программа

«Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.»

2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 06.10.2017 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель муниципальной программы | -совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - совершенствование эстетического вида сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - активизации работ по благоустройству территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в границах населённых пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий |
| Основная задача муниципальной программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - осуществление работ по благоустройству кладбищ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; - доля благоустроенных территорий общего пользования зелеными насаждениями (парки, скверы и др.); - доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов; - доля предприятий и организаций сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области вовлеченных к работам по благоустройств; - уровень обеспеченности кладбищ ограждением в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Подпрограммы с указанием целей и сроках реализации | Отсутствуют |
| Иные программы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | Срок реализации 2018-2020 гг. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Срок реализации 2018 – 2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 3854,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1398,2 тыс. руб.; 2019 год – 1228,2 тыс. руб.; 2020 год – 1228,2тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; - улучшение состояния сельских кладбищ |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере благоустройства территории, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Сельское поселение Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя пять населенных пункта: с.Богдановка, с. Кривая Лука, п. Новосадовый, аул Казахский, п. Красный Ключ. В силу объективных причин состояние многих дел требует скорейшей модернизации. Не ухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах и на улицах негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области. Уровень комфортности сельских населенных пунктов не отвечает современным требованиям их жителей.

Работа по благоустройству территории пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за внутри дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, внутри дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий, незначительно обновляется парк специальной уборочной техники.                                               	Объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.                                  		Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.			На территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области расположено четыре действующих кладбищ:  	- с.Богдановка площадью 2,0 га;								- аул Казахский площадью 1,0 га;								- с. Кривая Лука площадью 0,604 га;							- п. Красный Ключ площадью 0,5 га.						Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области путем качественного повышения уровня благоустройства территорий населенных пунктов способствует концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития территории, привлечению дополнительных инвестиций.			В 2015-2017 гг. на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области реализовывалась муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка на 2015-2017 гг.». Опыт показал, что решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программным методам бюджетного планирования.	Согласованные действия администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, жителей и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территории, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей поселения.	При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:		-высокая инфляция;										- отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.							Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.	Программа соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129.

2.2. Цель и задачи Программы

Основными целями в реализации данной Программы на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области являются:											-совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;	-повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;					- совершенствование эстетического вида сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;					- активизации работ по благоустройству территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в границах населённых пунктов;											- развитие и поддержка инициатив жителей территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.			Для достижения указанных целей Программа предполагает решение следующих задач:											- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; 			- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;                                          					- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;                                                   				- осуществление работ по благоустройству кладбищ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

2.3. Планируемые конечные результаты реализации

Программы

Реализация Программы к 2020 году предполагает достижение следующих результатов:												- снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

- улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории  сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

- улучшение состояния сельских кладбищ.

- 3. Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение цели. Перечень мероприятий представлен в приложение №1 к Программе.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2018 по 2020 гг.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, позволяющие оценить достижение цели муниципальной программы, с учетом выполнения поставленных задач приведены в приложении №2.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 3854,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –  1398,2 тыс. руб.;

2019 год – 1228,2 тыс. руб.;

2020 год – 1228,2 тыс. руб.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство

территории сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего |  |
| 1 | Содержание спортивных, детских площадок, а также существующих парков, скверов, расположенных на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, обрезка кроны деревьев | МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 3 | Приобретение и установка контейнерных площадок | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 4 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 5 | Озеленение населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 0 6,0 | 0 6,0 | 0 6,0 | 0 18,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 7 | Обкос травяного покрова в полосе отвода дорог местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области. Обкос мест общего пользования и бесхозных территорий. Ликвидация выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли методом скашивания. | МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 8 | Уборка случайного мусора в местах общего пользования и в полосе отвода дорог местного значения сельского поселения Богдановка муниципалного района Кинельский Самарской области | МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Улучшение состояния территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 9 | Проведение месячников по санитарной очистке территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 10,0 1,0 | 0 1,0 | 0 1,0 | 10,0 3,0 | Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 10 | Вывоз твердых бытовых отходов с места общего пользования на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 11 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 0 20,0 | 0 20,0 | 0 20,0 | 0 60,0 | Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 12 | Субсидии на исполнение муниципального задания | МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 2018-2020 гг. | 1062,2 | 1062,2 | 1062,2 | 3180,6 |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 1398,2 | 1228,2 | 1228,2 | 3854,6 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство

территории сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.»

Перечень  показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы  «Благоустройство

территории сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2018-2020 гг.»

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 2016 г. | Оценка 2017 г. | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Доля благоустроенных территорий общего пользования зелеными насаждениями (парки, скверы и др.) Цель 1: повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Цель 2: совершенствование эстетического вида сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Цель 3: активизации работ по благоустройству территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в границах населённых пунктов Задача: приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 3 | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Задача: привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 |
| 4 | Доля предприятий и организаций сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области вовлеченных к работам по благоустройству Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Задача: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 5 | Уровень обеспеченности кладбищ ограждением в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Цель: Задача: осуществление работ по благоустройству кладбищ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |