Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел/факс: 8 (84663)36-1-24,

8 (84663)36-1-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5

от 07.02. 2018 г.

«О мерах по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2018 г. на

территории сельского поселения

Богдановка муниципального района

Кинельский Самарской области»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2018 г. и для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- состав паводковой комиссии по пропуску весенних паводковых вод в 2018 г. на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельского района Самарской области (приложение №1).

- план основных мероприятий по подготовке  и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в период весеннего половодья 2018 г. (приложение №2).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.  Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка					               А.М.Сидиряков

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №5 от 07.02.2018 г.

Состав паводковой комиссии по пропуску весенних

паводковых вод  в 2018 г. на территории

сельского поселения Богдановка муниципального района

Кинельский Самарской области

Председатель комиссии - Сидиряков А.М. - глава сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

Заместитель председателя комиссии — Дорофеев А.В. – директор  муниципального бюджетного учреждения «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

Секретарь комиссии  - Жидкова Т.А. - специалист администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

Члены комиссии:

- Неялов А.Н. – директор ООО «Уют» (по согласованию)

- Джумаев И.З. – директор ООО «Восток» (по согласованию)

- Печников В.В. – глава ИП КХ «Печниково» (по согласованию)

- Парабина Е.С. – заведующая Богдановским поликлиническим отделением ГБУЗ «Кинельская ЦРБ» (по согласованию)

- Ершов Н.В. - главный механик ООО СХП «ЭкоПродукт» (по согласованию)

- Мусагидтинова О.С. – директор СДК с. Богдановка МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию)

- Член ДНД (по согласованию)

- Давлетов Ю.А. – слесарь ООО «СВГК» филиал Кинельгоргаз (по согласованию)

- Иванченко И.П. – мастер Богдановского участка ЗАО «ССК» (по согласованию)

- представитель Кинельского районного узла связи Самарского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №5 от 07.02.2018 г.

План основных мероприятий

по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод                                                                    на территории сельского поселения Богдановка муниципального района                                                                                  Кинельский Самарской области в период весеннего половодья 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |  |  |  |
| 1.1. | Определение количества жилых домов и населения, объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнения | до 05.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 1.2. | Создание в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области механизированной оперативной группы | до 07.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 1.3. | Создание резервов материальных, финансовых ресурсов и продовольствия для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий | до 10.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 1.4. | Уточнение перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий по отрасли ЖКХ | до 10.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 1.5. | Уточнение порядка водоснабжения населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на паводкоопасных территориях, планирование мероприятий по обеспечению водой, эксплуатации водопровода и канализации в форс-мажорных ситуациях. Контроль за проведением работ по их защите при угрозе их подтопления паводковыми водами | до 10.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.6. | Участие в проведение обследования территорий населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на предмет выявления незаконного строительства искусственных дамб на малых реках и ручьях в границах поселения с предоставлением актов обследований территорий в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | до 12.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление природопользования» муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) Отдел ГО и ЧС муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 1.7. | Участие в комиссионном обследование технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, организация их очистки от скопившегося мусора. Организация очистки от снега и льда водоотводящих труб и каналов в населенных пунктах. Организация контроля за сработкой прудов и водохранилищ до безопасного уровня | до 12.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Члены паводковой комиссии муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 1.8. | Проверка и приведение в рабочее состояние техники и оборудования для откачки воды, их учет и содержание в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод | до 15.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.9. | Организация и проведение собраний, сходов граждан с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовка памяток по действиям населения при угрозе или возникновении ЧС | до 15.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 1.10. | Подготовка сил и средств муниципального звена ТП РСЧС к пропуску паводковых вод | до 15.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Руководители организаций, предприятий |
| 1.10 | Участие в комиссионном обследование гидротехнических сооружений: - ГТС пруда на реке Тростянка п. Красный Ключ Определение мест выемки грунта для укрепления плотин и ГТС при угрозе их прорыва | до 15.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление природопользования» муниципального района Кинельский Самарской области ( по согласованию) отдел по делам ГО и ЧС муниципального района Кинельский Самарской области ( по согласованию) Директор МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский Самарской области ( по согласованию) |
| 1.11 | Обеспечение готовности средств связи, систем централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и производственных объектов. Обеспечение готовности подвижных средств оповещения | постоянно | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 1.12. | Участие в проведение командно-штабной тренировки по теме: «Организация работы органов управления муниципального звена ТП РСЧС в период половодья и паводка» | 15.03 – 16.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 1.13. | Участие в проведение учений, тренировок, занятий с органами местного самоуправления по действиям населения в угрозе и возникновения паводка | февраль-март | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 1.14. | Участие в организации подготовки пунктов временного размещения населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, предусмотреть первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения с учетом привлекаемых сил и средств | до 20.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Паводковая, эвакуационная комиссии муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия» муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 1.15 | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии | постоянно | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 1.16. | Обеспечить поддержание общественного правопорядка в местах возможного затопления | постоянно | Член ДНД |
| 2. В период пропуска паводка |  |  |  |
| 2.1. | Организация комплексного обследования совместно с собственниками, состояния и организации защиты ГТС, линий электроснабжения, телефонных линий связи, дорог, мостов, дюкеров, закрытых водоемов, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | 4 квартал 2017 года - до окончания паводка 2018 года | Члены паводковой комиссии сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.2. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в угрожаемых районах и населенных пунктах. Назначение ответственных лиц за безаварийное функционирование бесхозяйных ГТС на период прохождения паводка | с 12.03.2018 г. до окончания паводка | Члены паводковой комиссии сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.3. | Проведение обследования водных объектов с целью своевременного обнаружения и ликвидации заторных участков, осуществление передачи «головы» затора на границах населённых пунктов в соответствии с планами взаимодействия | постоянно | Члены паводковой комиссии сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.4. | Участие в организации проведения проверки состояния оврагов, берегов рек в местах близкого расположения к ним жилых домов и других объектов | до 15.03.2018 г. | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление природопользования» муниципального района Кинельский Самарской области ( по согласованию) |
| 2.5. | Участие в контроле состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного подтопления. При необходимости организация альтернативных маршрутов для транспорта взамен подтопленных участков дорог | на период паводка | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Директор МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 2.6. | Организация экстренного оповещения населения, проживающего на территориях, подверженных подтоплению | с получением прогноза об угрозе подтопления | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.7. | Организация аварийно-восстановительных работ по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и систем тепло,- водо,- газо- и электроснабжения | при аварийных ситуациях | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области Директор МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| 2.8. | Информирование населения об обстановке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газетах, распространение памяток, листовок) по действиям населения при подтоплении территорий, домов | с марта 2018 г. до окончания паводка | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.9. | Представление сведений в ЕДДС о складывающейся обстановке в период паводка | в период паводка | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.10. | Обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, плавсредств и техники к проведению аварийно-спасательных работ в населённых пунктах и территориях, оказавшихся в зонах подтопления (затопления) | в период паводка | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Чистое село» сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.11. | Организация постоянного наблюдения за подъёмом уровня воды на реках и водоёмах, своевременное доведение информации об обстановке до председателя КЧС и ОПБ поселения | март-май | Члены паводковой комиссии сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2.12. | Организация проведения круглосуточного мониторинга паводковой обстановки. Сбор и оперативное представление сводной информации о масштабах подтопленных и затопленных территориях, населённых пунктах и объектах на территории Кинельского района в ЕДДС муниципального района Кинельский Самарской области | в период паводка | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 3. После прохождения паводка |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение своевременной уборки территорий и объектов от последствий паводковых вод | по отдельным планам | Члены паводковой комиссии сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |