АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2019 года №28

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 годы» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области»на 2016-2018 гг.» за 2017 г.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 							А.А. Екимов

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №28 от 28.03.2019

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 гг.» за 2018 год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области  №110 от 06.10.2015 г.

Основной целью Программы является: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего пользования местного значения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 гг.» за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | км. | 49,15 | 48,75 | 99 | Отчет |
| 2 | Доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 100 | Договора с организациями |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 103,3 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 гг.» за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 факт |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 721,9 | 721,9 |
|  | Ремонт автомобильных дорог в ауле Казахском по ул. Казахская | 2708,3 | 2708,3 |
|  | Строительство тротуара в с. Богдановка по ул. Октябрьская | 0 | 0 |
|  | Отсыпка грунтовых дорог в с. Богдановка по ул. Советская, ул. Конычева, п. Красный Ключ по ул. Гарина-Михайловского | 0 | 0 |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 1149,9 | 1149,9 |
|  | Итого по Программе | 4580,1 | 4580,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 102 |

Реализация программных мероприятий привело к снижению уровня аварийности в вечернее и ночное время; повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения; повышению транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении; улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Постановлениями администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №64 от 23.04.2018, №130 от 14.11.2018 в 2018 году в  муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 гг.» были внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 4580,1 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 99%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.