АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2019 года №30

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2019 гг.»за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 							А.А. Екимов

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №30

т 28.03 2019

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы  «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год

Муниципальная программа «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №187 от 06.12.2016 г.

Основными целями Программы являются:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2. Повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

Основными задачами Программы являются:

1. Обеспечение сохранности жилищного фонда.

2. Увеличение срока его эксплуатации и улучшение технического состояния жилищного фонда.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Уровень износа муниципального жилищного фонда |  | 95 | 95 | 100 | Акт обследования |
| 2 | Уровень благоустроенности муниципального жилищного фонда |  | 93 | 88 | 95 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 98 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.»  за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 факт |
| 1 | Отчисление региональному оператору взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального жилищного фонда | 13,5 | 11,42 |
|  | Итого по Программе | 13,5 | 11,42 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 85 |

Реализация программы позволило: повысить уровень благоустройства жилищного фонда, а также обеспечить отчисления региональному оператору на капитальный ремонт общего пользования многоквартирных домов, которые вошли в программу.

Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №123 от 30.10.2018, №163 от 11.12.2018 в 2018 году в муниципальную программу «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.»  были внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 11,42 тыс.руб., Степень выполнения мероприятий программы высокая – 85 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 98 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.