Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел/факс: 8 (84663)36-1-24,

8 (84663)36-1-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №200

от 05.11. 2013 г.

«О мерах по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2014 года на

территории сельского поселения Богдановка»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах сельского поселения Богдановка, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2014 года, а также руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав паводковой комиссии по пропуску весенних паводковых вод в 2014 г. на территории селького поселения Богдановка (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке  и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории селького поселения Богдановка в период весеннего половодья 2014 года (приложение №2).

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Богдановка					              А.М.Сидиряков

Приложение №1

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Богдановка

от «5» ноября 2013 года № 200

Состав паводковой комиссии по пропуску весенних паводковых вод

в 2014 г. на территории селького поселения Богдановка

Председатель комиссии - Сидиряков А.М. - глава администрации сельского поселения Богдановка.

Заместитель председателя комиссии - Крамер И.В. – землеустроитель администрации сельского поселения Богдановка.

Секретарь комиссии  - Жидкова Т.А. специалист администрации сельского поселения Богдановка.

Члены комиссии:

- Неялов А.Н. – директор ООО «Уют» (по согласованию)

- Джумаев И.З. – директор ООО «Восток» (по согласованию)

- Печников В.В. – глава КХ «Печниково» (по согласованию)

- Парабина Е.С. – заведующая Богдановским поликлиническим отделением ГБУЗ «Кинельская ЦРБ» (по согласованию)

- Карташов С.А. – председатель ТСЖ «Мой Дом» (по согласованию)

- Бобылев В.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

- Кузнецов Г.Б. – директор ООО «СПК» (по согласованию)

- Джумаева А.З. – руководитель МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Богдановка (по согласованию)

-Аляжин Д.А. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

- Екимов А.А. – директор Богдановской СОШ (по согласованию)

- Карташов С.А. – слесарь ООО «СВГК» филиал Кинельгоргаз (по согласованию)

- Иванченко И.П. – марстер Богдановского участка ЗАО «ССК» (по согласованию)

- Варламов В.Н. – телефонист (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Богдановка

от «5» ноября 2013 года № 200

ПЛАН

по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Богдановка в период весеннего половодья 2014 года

| № п/п | Наимонование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |  |  |  |
| 1.1. | Создать материальный резерв, финансовые ресурсы, продовольствие и медикаменты | до 01.02.2014 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Парабина Е.С. Бобылев В.А. |
| 1.2. | Определить состав сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий по отрасли ЖКХ | до 20.02.2014 г. | Крамер И.В. |
| 1.3. | Разработать порядок водоснабжения населения на паводкоопасных территориях, планирование мероприятий по обеспечению водой, эксплуатации водопровода | до 05.03.2014 г. | Неялов А.Н. |
| 1.4. | Определить количество жилых домов и населения, объекты инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнении | до 20.02.2014 г. | Крамер И.В. Неялов А.Н. Иванченко И.П. Карташов С.А. Варламов В.Н. |
| 1.5. | Провести обследование технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, организация их очистки от скопившегося мусора. Организация очистки от снега и льда водоотводящих труб и каналов | до 20.03.2014 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 1.6. | Провести проверку и привести в рабочее состояние технику и оборудование для откачки воды, их учет и содержание в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод | до 05.03.204 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Неялов А.Н. |
| 1.7. | Обеспечить готовность средств связи, систем оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению населения при угрозе затопления | постоянно | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 1.8. | Определить места эвакуации людей и крупного рогатого скота из зоны возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания. Водой. Предметами первой необходимости по сценарию затопления | до 20.03.2014 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Парабина Е.С. Джумаева А.З. Печников В.В. Джумаев И.З. Кузнецов Г.Б. Екимов А.А. Карташов С.А. |
| 1.9. | Обследовать ГТС пруда на р. Тростянка п. Красный Ключ | до 15.03.2014 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 1.10. | Провести работы по расчистке русла р. Запрудка от завалов древесины, а также расширению узких мест с целью обеспечения бесприпятственного прохода воды | 4 квартал 2013 г. – 1 квартал 2014 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Неялов А.Н. Джумаев И.З. Печников В.В. Кузнецов Г.Б. Карташов С.А. |
| 1.11. | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии | постоянно | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 1.12 | Обеспечить поддержание правопорядка в местах возможного затопления | постоянно | Аляжин Д.А. |
| 2. В период пропуска паводка |  |  |  |
| 2.1. | Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство членов паводковых комиссий и постоянно наблюдать за ледовой и паводковой обстановкой | с 10.03.2014 г. до окончания паводка | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Члены паводковой комиссии |
| 2.2. | Организовать комплексное обследование ГТС, линий электроснабжения, дорог, мостов, водопропускных труб и др., а также принять меры по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | 4 квартал 203 г.-до окончания паводка 2014 года | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Неялов А.Н. Карташов С.А. Иванченко И.П. Варламов В.Н. |
| 2.3. | Обследовать водные объекты с целью своевременного обнаружения и ликвидации заторных участков | постоянно | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 2.4. | Организовать проверку состояния оврагов, берегов реки в местах близкого расположения к ним жилых домов | до 15.03.2014 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 2.5. | Организовать экстренное оповещение населения, проживающего на противопаводковой территории об угрозе затопления | при получении прогноза об угрозе затопления | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 2.6. | Организовать аварийно-восстановительные работы по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и состем тепло-, водо-, газо-, электроснабжению | до 25.03.2014 г. | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Неялов А.Н. Карташов С.А. Карташов С.А. Иванченко И.П. Варламов В.Н. |
| 2.7. | Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство членов паводковых комиссий и постоянно наблюдать за ледовой и паводковой обстановкой | с 25.03.2014 г. до окончания паводка | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Члены паводковой комиссии |
| 2.8. | Информировать население об обстановке в период паводка через средства массовой информации путем личного обхода дворов, через информационные доски объявления и личной беседы | март 2014 г. до окончания паводка | Сидиряков А.М. Крамер И.В Джумаева А.З. |
| 2.9. | Предоставлять сведения в ЕДДС о складывающейся обстановке в период паводка | в течение паводка | Сидиряков А.М. Крамер И.В. |
| 3. После прохождения паводка |  |  |  |
| 3.1. | Организовать и провести своевременную уборку территории от последствии паводковых вод | по отдельному плану | Сидиряков А.М. Крамер И.В. Печников В.В. Джумаев И.З. Кузнецов Г.Б. Неялов А.Н. |