АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 22 апреля 2016 г.

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка на 2015-2017 годы» за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Чубовка

от 22.04.2016 г. № 39

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка на 2015-2017 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  | Планируемые значения целевых показа- телей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины откло-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение и установка светофоров Т-7 | 115 | 114,7 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2 | Устройство пешеходных ограждений | 28 | 27,6 | 30 | 30 | 100 |  |
| 3 | Приобретение и установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 175 | 179,6 | 27 | 27 | 100 |  |
| 4 | Установка и обозначение «лежачих полицейских» | 35 | 4,7 | 2 | 2 | 100 |  |
| 5 | Выполнение работ по устройству уличного освещение. | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Пропаганда научно-методических материалов, использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | 1,0 | 1.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 354 | 326,6 |  |  |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены все мероприятия программы, запланированные на 2015 год, с экономией средств финансирования и 100% уровнем достижения целевых показателей.