АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 16 августа 2016 г.

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в 2014 -2016 годах»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в 2014 -2016 годах»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Чубовка

от 16.08.2016 г. № 125

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в 2014 -2016 годах» за 2015 год

| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Бюджет сельского поселения | 1604,2 | 1222,1 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2015 год, остаток средств, поступивших в конце года, перенесен на 2016 год.

Значения целевых показателей достигнуты:

- улучшены условия эксплуатации автомобильных дорог местного значения;

- повышена комфортность для проживания жителей;

- улучшена транспортная инфраструктура.