АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 16 августа 2016 г.

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2015 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Чубовка

от 16.08.2016 г. № 126

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2015 годы»

за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Реконструкция водопровода холодного водоснабжения | 120 | 132,8 |
| 2 | Реконструкция башни Рожновского с.Сырейка | 200 | 374,1 |
| 3 | Ремонт теплотрассы | 120 | 193,3 |
| 4 | Реконструкция системы водоотведения | 120 | - |
| 5 | Подготовка центральной котельной к отопительному сезону с заменой необходимого оборудования | 240 | - |
| 6 | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборной скважины ул.Советская 1а |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2015 год, выполнены на сумму 700,2 тыс. рублей (88%).

Значения целевых показателей достигнуты:

- модернизированы системы теплоснабжения, водоснабжения сельского поселения Чубовка

- внедрены современные технологии при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.