Собрание  представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской  области

## РЕШЕНИЕ

№ 166                                                                                  от 9 апреля 2018 года

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2017 год:

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (приложение № 1);

- «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (приложение № 2);

- «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (приложение № 3).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы сельского поселения Чубовка                                 М.Ф. Романенков

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Чубовка                                                    Л.Е. Свинцова

- Приложение № 1

- к решению Собрания представителей сельского поселения Чубовка № 166 от 09.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 план | 2017 факт |
| Разработка проекта по техническому перевооружению центральной котельной и тепловых сетей с.Чубовка | 1 500 | 1 075 |
| Реконструкция котельной и тепловых сетей | 50 700 | 2 306 |
| Установка приборов учета и автоматики на водозаборных скважинах, 10 шт | 500 | 255 |
| Замена глубинных насосов, 3 шт | 200. | 62 |
| Замена водопровода в с.Чубовка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 1 000 | 535 |
| Замена водопровода в с. Сырейка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 1 000 | 0 |
| Установка и ремонт пожарных гидрантов | 150. | 0 |
| Разработка проекта центрального водоотведения улиц Степная, Цветочная, Светлая и Лесная с.Чубовка | 500 | 0 |
| Техническое обследования, разработка проекта реконструкции полей фильтрации с.Чубовка | 200. | 0 |
| Замена участка канализации с установкой новых колодцев по ул.Юбилейная с.Чубовка, 400 м, Ø150 мм | 450. | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем –администрацией сельского поселения Чубовка МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год, выполнены по мере необходимости,

- Приложение № 2

- к решению Собрания представителей сельского поселения Чубовка № 166 от 09.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Мероприятия по реализации программы | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 план | 2017 факт |
| Содержание спортивных площадок | 50 | 50 |
| Содержание детских игровых площадок | 20 | 20 |
| Реконструкция 2-х детских игровых площадок | 200 | 97 |
| Реконструкция системы отопления в СДК села Чубовка | 100 | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

МБУ «Культура, спорт и молодежь», администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год, выполнены с экономией средств, по строке 4 мероприятия перенесены на 2018 год, значения целевых показателей достигнуты.

- Приложение № 3

- к решению Собрания представителей сельского поселения Чубовка № 166 от 09.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Населенный пункт | Виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Объекты (улица, проезд и т.д.) | Протяженность (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 план | 2017 факт |
| с. Чубовка с. Сырейка | ремонт ремонт отсыпка щебнем ремонт ремонт ремонт ремонт ремонт отсыпка щебнем | ул. Ново-Полевая ул. Юбилейная ул. Садовая ул. Солнечная ул. Юбилейная ул. Молодежная проезд ул. 22 Партсъезда-ул. Средне-Садовая проезд ул. Средне-Садовая-ул. Комсомольская ул. Некрасовская ул. Ново-Полевая | 0,050 0,010 0,500 0,020 0,020 0,020 0,450 0,040 0,400 | 0,490 0,800 0,700 0,320 |

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п |  | Наименование индикатора |  |  | Единица измерения |  |  | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 план |  |  | 2017 факт |  |  |
| 1 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием |  |  | % |  | 11,3 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 |  | Протяженность пешеходных дорожек |  |  | км. |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 4 |  | Протяженность велосипедных дорожек |  |  | км. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем –администрацией сельского поселения Чубовка МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год на сумму 5671,9 тыс. рублей, выполнены на сумму 5908,3 тыс. рублей, значения целевых показателей достигнуты