# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.12.2014г. №  219

с. Домашка

О внесение изменений в Постановление

Администрации сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский Самарской области

от 31.10.2013 г. № 198 «Об утверждении муниципальной

программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский Самарской области»

В целях уточнения объемов и направлений расходования средств  бюджета сельского поселения Администрация сельского поселения Домашка постановляет:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от 31.10.2013 г.

№ 198 «Об утверждении муниципальной  программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области»

Приложение 3 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Домашка на 2014-2016 годы читать в следующей редакции:

Приложение №3

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального

района Кинельский на 2014-2016 годы

Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения

по сельскому поселению Домашка муниципальному району Кинельский

на  2014-2016 г. г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий (т.р.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Домашка | Администрация сельского поселения Домашка | 2014 | Замена водопровода по ул. Бр. Летовых, протяженностью 100 п.м. Ø100мм; Замена водопровода по ул. Большая, протяженностью 150 п.м. Ø100мм, | 250,0 | Местный бюджет и бюджет района |
|  |  |  | 2015 | Содержание коммуникационной инфраструктуры | 800,0 | Местный бюджет и бюджет района |
|  |  |  | 2016 | Замена водопровода по ул. Антонова, протяженностью 250 п.м. Ø100 мм | 250,0 | Местный бюджет и бюджет района |

2. Установить, что расходные обязательства бюджета , возникающие на основании настоящего постановления, исполняются сельским поселением Домашка муниципального района Кинельский самостоятельно за счет средств  бюджета поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на реализацию мероприятий Муниципальной  программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Домашкинские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования

Глава администрации

сельского поселения Домашка                                С.Н.Федотов