АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 апреля 2015г.   № 20

с. Домашка

Об утверждении годового отчета о ходе

реализации и оценки эффективности

муниципальной программы

« Благоустройство территории

сельского поселения Домашка на 2012-2014годы».

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 10.02.2014 г. №21 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Домашка, администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы « Благоустройство территории

сельского поселения Домашка на 2012-2014годы».

- годы  за 2014 год (приложение № 1).

- 2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения  Домашка                        С.Н.Федотов

Гудкова Л.В. 3-14-16

|  | Приложение №1 к распоряжению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский №__20_ от __30.04._2015 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Благоустройство территории сельского поселения  Домашка на 2012-2014 годы»

- Цель и задачи программы

Цель:  комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне - зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения  Домашка.

Задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | улучшение состояния территории сельского поселения Домашка | В 2014 году за счет местного бюджета израсходовано 928,0тыс.руб |
| 2. | создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Домашка | В 2014 году за счет местного бюджета израсходовано 558,0тыс.руб |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу | % | 100 |  |  | Сведения о расходовании средств местного бюджета, направленных на благоустройство территории с.Домашка в 2014 году. |
|  | уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями | % | 100 |  |  | Сведения о расходовании средств местного бюджета, направленных на благоустройство территории с.Домашка в 2014 году. |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  |  |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по благоустройству кладбищ;

- мероприятия по организации работ по благоустройству представителями общественности.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

В течение 2012 – 2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Общий объем финансирования Программы в 2014г  составляет 1 486,0  тыс. рублей.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было освоено за счет средств местного бюджета. бюджетных ассигнований в размере 1486,0тыс. рублей .

По состоянию на 01.01.2015 г. денежные средства освоены  в полном объеме.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2014 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 50,0 | 61,0 |
| 2 | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 30,0 | 25,0 |
| 3 | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 10,0 | 208,0 |
| 4 | содержание, ремонт мест общего пользования | 1396,0 | 1192,0 |
| ИТОГО: |  | 1486,0 | - 86,0 |

3.5 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации сельского поселения Домашка от 02.10.2014 г. № 167 | Действующий |
| 2. | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации сельского поселения Домашка от 28.11.2014 г. № 208 | Действующий |
| 3 | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации сельского поселения Домашка от 30.12.2014 г. № 251 | Действующий |

- По итогам 2014 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2014 году, исполнены в полной мере.

Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 10.02.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 10.02.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с окончанием срока действия программы её следует завершить.