АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 »  марта  2015 г.  №  33

«О  проведении весеннего месячника по

очистке территории сельского поселения

Домашка муниципального района Кинельский

от мусора и бытовых отходов»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», учитывая рекомендации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 18.03.2015 г. №27-03-03/4620, Распоряжением администрации муниципального района Кинельский Самарской области №276 от 24.03.2015г. «О проведении весеннего месячника по очистке территории муниципального района Кинельский от мусора и бытовых отходов», в целях наведения санитарного порядка в муниципальном образовании администрация сельского поселения Домашка постановляет:

1. Провести  в период с 01 апреля  по 30 апреля 2015 года в муниципальном образовании сельское поселение Домашка весенний месячник по очистке территории сельского поселения Домашка;

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов весеннего месячника по очистке территории сельского поселения Домашка (Приложение №1);

3. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по очистке территории сельского поселения Домашка (Приложение №2);

4. Рекомендую руководителям предприятий, организаций  и учреждений всех форм собственности, частным предпринимателям, организовать и  провести работы по уборке и благоустройству  на прилегающих территориях;

5.  Рекомендую руководителям организаций, учреждений, предприятий ( ООО им. Антонова – Канаеву А.И., ГБОУ СОШ с.Домашка – Ходаковой В.П., ГБОУ ООШ с.Парфеновка – Козловой В.В., «МБУЗ Кинельского ЦРБ» поликлиническое отделение с.Домашка – Хабибуллиной Г.Ш., ГБОУ НПО ПУ-43 – Далгатову Г.М., Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка - школа искусств – Чемыревой  А.А., Кинельский почтамт «Почта России» с.Домашка - Терещенковой  Л.Н., МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» - Сидоренко Н.М.,  ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский» -    Вершининой  И.Б., Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка – детский сад - Каплиной Н.М., МКП ЖКХ «Благоустройство»  - Фроловой Е.Ф., фермерам Попову И.И., Артемову И.И., Попову А.В. выделить  необходимое количество людей для участия в проведении  субботника по уборке территорий;

6. Рекомендую  директору  МКП ЖКХ «Благоустройство» Фроловой Е.Ф. выделить   при возможности  транспорт для уборки территории;

7. Предлагаю  депутатам всех избирательных округов  сельского поселения Домашка провести разъяснительную работу среди населения по уборке и вывозу мусора с территорий;

8. Комиссии подвести итоги осеннего месячника по очистке территории сельского поселения Домашка до 08 мая 2015 года.

9.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Домашкинские вести».

Глава  администрации

сельского поселения Домашка                                                          Федотов С.Н.

Исполнитель:

Серихина Е.Н.

31430

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Домашка

№ 33 от «30» марта 2015 г.

С О С Т А В

комиссии  по подведению  итогов  месячника

по очистке территории сельского поселения

Домашка муниципального района Кинельский

| ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | - Глава администрации сельского поселения Домашка, председатель комиссии |
| --- | --- |
| ГУДКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА | - Заместитель главы администрации сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| СЕРИХИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | - Специалист по земельным вопросам администрации сельского поселения Домашка, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| КОРАБЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | - Главный бухгалтер администрации сельского поселения Домашка |
| ГРИГОШКИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА | - Специалист администрации сельского поселения Домашка |
| КАЗАКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА | - Специалист 1 категории администрации сельского поселения Домашка |

Приложение№2

к Постановлению №33

от «30» марта 2015 г.

администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего месячника по очистке территории

сельского  поселения Домашка муниципального района Кинельский

от мусора и бытовых отходов в 2015 г.

| п/п № | Наименование мероприятий | Количество отходов, т | Площадь уборки, м2 | Сроки | Затраты на проведение, руб. | Количество человек, принявших участие в мероприятии | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка природоохранных территорий: парков, лесов, особо охраняемых территорий, зон массового отдыха населения, входящих в состав территорий сельского поселения Домашка | 12,0 | 92 000 | 01.04.2015 – 30.04.2015 | 47 600 | 233 | Администрация с.п.Домашка |
| 1.1. | Берег пруда с. Парфеновка | 2,3 | 10 000 | 18.04.2015 | 5 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 31 | Администрация с.п.Домашка, КФХ Артемово, ИП Попов И.И., МКП ЖКХ «Благоустройство», ГБОУ ООШ с.Парфеновка |
| 1.2. | Берег оз. Головка и оз.Широкое | 3,5 | 27 000 | 19.04.2015 | 13 500 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 55 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», ГБОУ СОШ с.Домашка, Собрание представителей, ФОК «Олимп» |
| 1.3. | Берег оз.Елхово | 2,0 | 20 000 | 18.04.2015 | 10 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 45 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», «МБУЗ Кинельского ЦРБ» поликлиническое отделение с.Домашка, молодежный совет |
| 1.4. | Берег р. Самара (пляж Максютка) | 2,2 | 29 000 | 25.04.2015 | 14 100 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой и автобуса | 50 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», молодежный совет, МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», ООО им. Антонова, ГБОУ НПО ПУ-43 |
| 1.5. | Берег р.Самара (Поливалка) в конце ул.Антонова | 0,5 | 1 000 | 25.04.2015 | 1 000 руб. | 10 | Кинельский почтамт «Почта России» с.Домашка, МФЦ, сбербанк, Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка – детский сад |
| 1.6. | Берег р.Самара (Устье) в конце ул.Самарская | 0,8 | 2 000 | 25.04.2015 | 2 500 руб. | 20 | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», ФОК «Олимп», население |
| 1.7. | Сельский парк | 0,7 | 3 000 | 11.04.2015 | 1 500 руб. | 22 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», «МБУЗ Кинельского ЦРБ» поликлиническое отделение с.Домашка, молодежный совет |
| 2. | Мероприятия по благоустройству, озеленению территорий сельского поселения Домашка | 29,5 | 126 102 | 01.04.2015-30.04.2015 | 117 800 | 415 | Администрация с.п. Домашка |
| 2.1. | Посадка декоративных кустарников и деревьев | - | 100 шт. | 30.04.2015 | 22 800 руб. | 25 | Администрация с.п. Домашка, Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка – детский сад, МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», ФОК «Олимп», население, энергоучасток |
| 2.2. | Покраска столбов | - | 50 шт. | 30.04.2015 | 4 500 руб. | 12 | Администрация, молодежный совет, энергоучасток |
| 2.3. | Разбивка цветников | - | 15 шт. | 30.04.2015 | 5 000 руб. (покупка рассады и семян) | 25 | Администрация с.п.Домашка, молодежный совет, МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, ГБОУ СОШ с.Домашка, ГБОУ ООШ с.Парфеновка, население |
| 2.4. | Покраска контейнеров | - | 76 шт. | 26.04.2015 | 14 000 руб. | 20 | Администрация с.п.Домашка, молодежный совет, МКП ЖКХ «Благоустройство»,, собрание представителей, ФОК «Олимп» |
| 2.5. | Уборка прилегающих территорий к социально-значимым объектам | 5,5 | 12 500 | 26.04.2015 | 4 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 72 | Администрация с.п.Домашка, молодежный совет, МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, ГБОУ СОШ с.Домашка, «МБУЗ Кинельского ЦРБ» поликлиническое отделение с.Домашка, Кинельский почтамт «Почта России» с.Домашка, МФЦ, сбербанк, Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка – детский сад, МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», население ФОК «Олимп», КФХ Артемово, ИП Попов И.И., ГБОУ ООШ с.Парфеновка |
| 2.6. | Уборка мусора около контейнерных площадок | 2,0 | 31 шт. | 17.04.2015 | 5 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 30 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, молодежный совет , «МБУЗ Кинельского ЦРБ» поликлиническое отделение с.Домашка, Кинельский почтамт «Почта России» с.Домашка, МФЦ, сбербанк, население |
| 2.7. | Уборка кладбища в с.Домашка ул.Мельничная, 45 | 7,1 | 36 155 | 09.04.2015 | 12 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 35 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, молодежный совет , «МБУЗ Кинельского ЦРБ» поликлиническое отделение с.Домашка, Кинельский почтамт «Почта России» с.Домашка, МФЦ, сбербанк, население |
| 2.8. | Уборка кладбища в с.Парфеновка, ул. пл.Революции, 10 | 4,5 | 17 087 | 09.04.2015 | 5 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 28 | КФХ Артемово, ИП Попов И.И., МКП ЖКХ «Благоустройство», ГБОУ ООШ с.Парфеновка, население |
| 2.9. | Уборка кладбища в п.Нижненикольский, ул.Мичурина, 70 | 2,2 | 5 560 | 09.04.2015 | 4 500 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 18 | МКП ЖКХ «Благоустройство», ГБОУ СОШ с.Домашка, ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский, население |
| 2.10. | Покраска входных ворот и части ограждения кладбища в с.Домашка, ул. Мельничная, 45; Огорождение кладбища в п. Крестьянский; Установка поклонного креста и памятных табличек. | - | - | 09.04.2015 | 20 000 руб. | 21 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, молодежный совет |
| 2.11. | Въезд в с. Парфеновка | 1,0 | 7 800 | 18.04.2015 | 5 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 16 | Администрация с.п.Домашка, КФХ Артемово, ИП Попов И.И., ГБОУ ООШ с.Парфеновка |
| 2.12. | Уборка придорожной территории вдоль автомобильной трассы Кинель-Домашка | 4,0 | 35 000 | 19.04.2015 | 10 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой и автобуса | 53 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, молодежный совет, ГБОУ СОШ с.Домашка, «МБУЗ Кинельского ЦРБ» поликлиническое отделение с.Домашка, Кинельский почтамт «Почта России» с.Домашка, МФЦ, сбербанк, Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка – детский сад, МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», население |
| 2.13. | Уборка придорожной территории вдоль автомобильной трассы Самара-Оренбург от ПУ-43 до въезда в с.Домашка и вдоль дороги по ул.Мельничной | 3,2 | 12 000 | 25.04.2015 | 6 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 60 | Администрация с.п.Домашка, молодежный совет, МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, ГБОУ НПО ПУ-43, Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка - школа искусств, ООО им.Антонова, население |
| 3. | Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок | 205,0 | 21 000 | 01.04.2015-30.04.2015 | 68 000 | 54 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 3.1. | п.Нижненикольский ул.Мичурина, вокруг контейнерной площадки | 5,0 | 1 000 | 25.04.2015 | 4 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 23 | МКП ЖКХ «Благоустройство», собрание представителей, население |
| 3.2. | Возле фермы №2 | 200,0 | 20 000 | 26.04.2015 | 64 000 руб. с использованием трактора МТЗ-82 с тележкой | 31 | Администрация с.п.Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство», население |
| 4. | Предоставление отчета МБУ «Управление природопользования» по мероприятиям при проведении весеннего месячника в 2015г. по очистке территории сельского поселения Домашка от мусора и бытовых отходов (согласно приложений №1, 2 к плану проведения весеннего месячника по очистке территории сельского поселения Домашка в 2015 году) | - | - | 10.05.2015 | - | 1 | Администрация сельского поселения Домашка, специалист по земельным вопросам Серихина Е.Н. |
|  | ИТОГО | 246,5 | 239 102 | 01.04.2015- 30.04.2015 | 233 400 | 703 |  |

* перед началом работ работникам, занятым сбором и вывозом мусора, произвести инструктаж по ТБ

Согласовано:

Директор МКП ЖКХ «Благоустройство» ___________________  Е.Ф.Фролова

Главный бухгалтер администрации с.п. Домашка ___________________ Т.А. Корабельникова

Заместитель главы с.п. Домашка  ______________________ Гудкова Л.В.

исполнитель:

Серихина Е.Н.

3-14-30