# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27 .04.2017г. № 45

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Домашка «Благоустройство территории сельского поселения Домашка» на 2015 –2017 годы

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 22.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Домашка» на 2015 –2017 годы» за 2016год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский №45 от 27.04.2017 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Благоустройство территории сельского поселения Домашка на 2015 –2017 годы»

- Цель и задачи программы

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий  жизнедеятельности  населения.

Задачи:

-повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов поселения;

-осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;

-создание единого архитектурного облика территорий населенных пунктов поселения.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Домашка»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 г. | Факт 2016 г. |
| 2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 88,8 | 88,8 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 62,6 | 62,6 |
| 5 | Содержание и ремонт контейнерных площадок (устройство ограждения контейнерных площадок, замена контейнеров, вывоз ТБО) | 433,0 | 433,0 |
| 8 | Озеленение населенных пунктов, содержание парка | 88,7 | 88,7 |
|  | Итого: | 673,1 | 673,1 |

В связи с освоением запланированных затрат мероприятия по  благоустройству привели к эффективности программы.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью в с.п. Домашка  следует продолжить  реализацию программы.