# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27 .04.2017г. № 47

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Домашка « Капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 22.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы « Капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» за 2016год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

№47 от 27.04.2017 г.

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы сельского поселения Домашка

«Капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» за 2016год

- Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на  территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основной задачей Программы является:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | Взносы на кап.ремонт | 16,1 | 16,1 | - | - | - | - | 16,1 | 16,1 | - | - | - | - | - | - |