АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27.04.2017г. № 50

с. Домашка

Об утверждении годового отчета о ходе

реализации и оценки эффективности

муниципальной программы

« Развитие  коммунальной инфраструктуры в

сельском поселении Домашка муниципального

района Кинельский Самарской области» на 2015-2017гг»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 22.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие  коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2015-2017гг  за 2016год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский №27.04.2017г. № 50. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

«Развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области»на 2015-2017г

Цель  Программы:

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;

- улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Домашка.

Задачи Программы:

- развитие систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Домашка;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению;

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование       системы коммунальных услуг производства и потребления на территории сельского поселения Домашка.

Реализация Программы позволит к 2017 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения  и водоотведения;

- увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения;

-количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере коммунальных услуг.

Оценка результативности и эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Домашка. Объем финансирования для реализации мероприятий Программы, составляет в 2016году 1096,0 тыс. рублей.

Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 406,9 | 406,9 |
| 2 | Текущий ремонт и содержание водопроводных скважин и техники | 443,8 | 443,8 |
| 3 | Приобретение комплекса расширения автоматизированной системы регулирования давления водоснабжения в с.Домашка | 197,0 | 197,0 |
| 4 | Актуализация схемы водоснабжения | 48,3 | 48,3 |
|  | Итого | 1096,0 | 1096,0 |

Аварийные работы проводились своевременно, в полном объеме.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью обеспечение  надежности  работы  действующих систем коммунальной инфраструктуры   следует  продолжить её реализацию.