Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    24.04.2018г. № 42

с. Домашка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на   период до 2035 года»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 22.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы « Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на   период до 2035 года за 2017 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский От 24.04.2018г. № 42 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

«  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на   период до 2035 года «

2.«Цель и задачи программы

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Домашка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 62,050 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 26,675 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 62,050 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 3,2 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,2 |

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы за 2017 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2017год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2017 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Красносамарская | 1476,8 | 1476,8 |
| 2 | Отсыпка дорог балластом щебневым(с.Парфеновка,п.Нижненикольский | 233,6 | 233,6 |
| 3 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 554,0 | 554,0 |
| 4 | Приобретение дорожных знаков | 43,5 | 43,5 |
| 5 | Выполнение обязательств по переданным полномочиям по ремонту дорог согл. от 03.08.2016г (Ремонт дорог ул.Самарская, пер. Октябрьский с.Домашка | 3308,5 |  |
|  | Всего затраты по программе | 5616,4 | 2307,9 |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 5616,4  тыс. рублей. в том числе

-на перечисление межбюджетных трансфертов по соглашению о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка полномочий по вопросу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части проведения ремонта автомобильных дорог сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

3308,5 тыс.руб.

-на содержание и ремонт  дорог сельского поселения Домашка 2307,9тыс.руб.

Выполнение  муниципальной программы « Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на   период до 2035 года .  за 2017 год составляет 41%. Причина невыполнения плана ,не дополучены субсидии из областного бюджета.

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2017 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2017 году, исполнены в полной мере.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью дальнейшего развития физической культуры и спорта в сельском поселении  Домашка  следует продолжить  реализацию программы.