# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 .02.2018 г. №  10

О проведении мероприятий по обеспечению

безопасности населения с.п. Домашка

от неблагоприятных воздействий паводка 2018 г.

В соответствии с Федеральными законами  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Домашка

Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения с.п. Домашка от неблагоприятных воздействий паводка 2018 года (Приложение №1).

- Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий (приложение №2).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Домашкинские вести».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Домашка                                Д.В. Григошкин

Приложение №1 к постановлению

АСП Домашка № 10 от 07.02.2018 г.

План мероприятий

по подготовке к  паводку 2018 г.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести расчистку водоотводящих каналов внутри населенных пунктов сельского поселения Домашка: с. Домашка- ул. Красносамарская, ул. Домашкинская; с. Парфеновка- ул. Заречная, Кооперативная, Восточная п. Нижненикольский – водопропуски под дорогой на водозабор ПРИВО Расчистка водоотводных путей от Соколова оврага Расчистка водоотводных путей от Заливного ручья | 18-23 марта | МКП ЖКХ «Благоустройство» Директор Фролова ЕФ (по согласованию) |
| 2 | .Провести очистку труб и прямиков от них : С. Домашка,ул. Красносамарская -2 трубы : Д 1000 мм, Д 200мм С. Домашка, ул. Домашкинская – 3 тубы Д по 500 мм С. Парфеновка -3 трубы Д по 1000 мм Через дорогу Домашка- Спиридоновка- 3 трубы Д по 1000 мм | До 1 апреля | МКП ЖКХ «Благоустройство» Директор Фролова ЕФ; Кинельское ДЭУ директор Широков НВ (по согласованию) |
| 3 | Провести осмотр ГТС на р. Домашка и в Терешкином овраге в с. Парфеновка При необходимости провести их укрепление, очистку труби водосборников | До 1 апреля | ООО «Рассвет» директор Попов АВ Арендатор пруда Заруднев ОА (по согласованию) |
| 4 | Контроль за накоплением воды в Соколовом овраге, своевременное устранение заторов на выходе из него. | Весь период паводка | МКП ЖКХ «Благоустройство» Директор Фролова ЕФ (по согласованию) |
| 5 | Всем руководителям предприятий и хозяйств , находящихся на территории сельского поселения Домашка иметь в состоянии готовности дежурную технику: Бульдозеры Грузовые автомашины Автобусы и запас топлива к ним; | Весь период паводка | МКП ЖКХ «Благоустройство» Директор Фролова ЕФ; ООО «ИМ. Антонова» директор Канаев АИ; ООО «Рассвет» директор Попов АВ (по согласованию) |
| 6 | Жителям улиц, прилегающим к руслам водоемов, иметь в готовности лодки и другие плавсредства | Весь период паводка | Терещенков А.А. (по согласованию) |
| 7 | Руководству ООО «им. Антонова» создать необходимый запас кормов на животноводческих фермах. | До 1 апреля | ООО «ИМ. Антонова» директор Канаев АИ; (по согласованию) |
| 8 | Принять меры по защите арт.скважин питьевых водозаборов от затопления, откопать дамбу для заполнения талыми водами пруда «Курятник» | До 1 апреля | МКП ЖКХ «Благоустройство» Директор Фролова ЕФ (по согласованию) |
| 9 | Распространить памятки по действиям населения при наводнении среди жителей улиц, попадающих в зону возможного подтопления | До 18 марта | Специалисты администрации с.п. Домашка |
| 10 | Определение точек наблюдения за водоемами | 18-23 марта | Точка 1. с. Домашка р.Самара в районе ул. Антонова, ул. Самарская; Точка 2. р. Домашка в районе ПУ-43 Точка 3. с. Парфеновка Терешкин овраг, берег р. Домашка Точка 4. .п.Нижненикольский Пер. Заливной |
| 11 | Закрепление лиц, ответственных за организацию постов наблюдения на точках. | 18 марта | 1 пост: Терещенков А.А., Андреева Е.А. 2 пост: Долгатов ГМ 3 пост: Попов АВ, Заруднев О.А. 4 пост: Козинец ГМ |
| 12 | Создание системы передачи информации из точек наблюдения за водоемами. | Период паводка, ориентировочно с 1 по 30 апреля | 7-30;15-00;21-00 Ответственный за пост наблюдения передаёт показания главе поселения |

Приложение №2

к постановлению

АСП Домашка № 10 от 16.02.2016 г.

| Перечень привлекаемых сил и средств на территории сельского поселения Домашка |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование | МКП ЖКХ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» | ИП Попов |
| - Полный почтовый адрес, код, телефон. | С.Домашка,ул. Садовая,39 | С. Парфеновка, ул.Центральная ,д.2 |
| - Личного состава. | 6 чел | 6 чел |
| - Техники (по типам). | Экскаватор-1 шт Грузовая машина -1 шт Водооткачивающая машина-1 шт | Бульдозер-1 шт Грузовая машина -1 шт |
| - ФИО руководителя (код, телефон). | Фролова ЕФ 8 846 63 31477 | Попов И.И. 8 846 63 32330 |
| Сценарии реагирования сил и средств. | 1.Обеспечение людей плавсредствами -3 ед, автобус-1 ед; 2.Вывод людей и скота в специально отведенные места ; СДК в с.Домашка, ул. Большая,д.1- общ. площ.792 кв.м; площадь у СДК-500 кв.м СДК в с.Парфеновка, ул.Центральная,4-общ.площ.380 кв.м, площадь у СДК-200 кв.м |  |
| Создание запасов для ликвидации последствий затоплений на территории муниципального образования. |  |  |
| - Неснижаемый запас (номенклатура, места хранения, порядок доставки в район ЧС). | Дизтопливо в количестве 1 тонна, Щебень 5 тонн Песок 3 тонны Место хранения : с. Домашка, ул.Мельничная,35 |  |
| - Наличие автономных источников энергосбережения, тепла (тип, места хранения, порядок доставки в район ЧС). | Генератор Место хранения : с. Домашка, ул.Мельничная,35 |  |