АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.04.2019г. № 65

с. Домашка

Об утверждении годового отчета о ходе

реализации и оценки эффективности

муниципальной программы

« Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в

сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский

Самарской области » на 2018-2021гг»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы « Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в

сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский

Самарской области » на 2018-2021гг за 2018год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский 05.04.2019г. № 65 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

« Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в

сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский

Самарской области » на 2018-2021гг за 2018год

Цель  Программы:

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;

- улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Домашка.

Задачи Программы:

- развитие систем водоснабжения, жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Домашка;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению;

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование       системы коммунальных услуг производства и потребления на территории сельского поселения Домашка.

Реализация Программы позволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения  и водоотведения;

- увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения;

-количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере коммунальных услуг.

Оценка результативности и эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Домашка. Объем финансирования для реализации мероприятий Программы, составляет в 2018году 8081,6 тыс. рублей.

Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программ за все отчетные год

Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2018год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 388,2 | 388,2 |
| 2 | Текущий ремонт и содержание водопроводных скважин ,техники и здания водозабора | 212,9 | 212,9 |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения с.Домашка | 7 480, 5 | 7 480, 5 |
|  | Итого | 8081,6 | 8081,6 |

Аварийные работы проводились своевременно, в полном объеме.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью обеспечение  надежности  работы  действующих систем коммунальной инфраструктуры   следует  продолжить её реализацию.