# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05 .04.2019г. №  71

с. Домашка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Домашка «Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2021 годы»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2021 годы» за 2018год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский № 71 от 05.04.2019 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2021 годы»

- Цель и задачи программы

Целью Программы является –

совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Домашка,

создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

-содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.).

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. |
| 1 | Приобретение и установка контейнерных площадок(ремонт) | 115,3 |
| 2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 53,9 |
| 3 | Содержание сельского парка | 992,7 |
| 4 | Обкос сорной растительности | 142,2 |
| 5 | Озеленение населенных пунктов | 374,2 |
| 6 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 50,0 |
| 7 | Вывоз мусора | 707,8 |
| 8 | Содержание сельских кладбищ | 91,3 |
|  | Итого: | 2 527,4 |

В связи с освоением запланированных затрат мероприятия по  благоустройству привели к эффективности программы.

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |
| 1. | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) |  |  | 32,8 |  |  |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству |  | % | 81 |  |  |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |  | % | 81 |  |  |

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью в сельском поселении Домашка  следует продолжить  реализацию программы.