# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.03.2014г. №  38

О проведении мероприятий по обеспечению

безопасности населения с.п. Домашка

от неблагоприятных воздействий паводка

В соответствии с Федеральными законами  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Домашка

Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения с.п. Домашка от неблагоприятных воздействий паводка 2014 года согласно приложения.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Домашкинские вести».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.О. главы сельского

поселения Домашка                                              Гудкова Л.В.

Приложение  к постановлению

АСП Домашка №38 от 11.03.2013 г.

План мероприятий

по подготовке к  паводку 2014 г.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести расчистку водоотводящих каналов внутри населенных пунктов сельского поселения Домашка: с. Домашка- ул. Красносамарская, ул. Домашкинская; с. Парфеновка- ул. Заречная; п. Нижненикольский – водопропуски под дорогой на водозабор ПРИВО | 18-23 марта | ООО «ВОДСНАБ» Директор Федотов НИ |
| 2 | .Провести очистку труб и прямиков от них : С. Домашка,ул. Красносамарская -2 трубы : Д 1000 мм, Д 200мм С. Домашка, ул. Домашкинская – 3 тубы Д по 500 мм С. Парфеновка -3 трубы Д по 1000 мм Через дорогу Домашка- Спиридоновка- 3 трубы Д по 1000 мм | До 1 апреля | ООО «ВОДСНАБ» Директор Федотов НИ; Кинельское ДЭУ директор Широков НВ |
| 3 | Провести осмотр ГТС на р. Домашка и в Терешкином овраге в с. Парфеновка При необходимости провести их укрепление, очистку труб; | До 1 апреля | ООО «Рассвет» директор Попов АВ Арендатор пруда Заруднев |
| 4 | Контроль за накоплением воды в Соколовом овраге, своевременное устранение заторов на выходе из него. | Весь период паводка | ООО «ВОДСНАБ» Директор Федотов НИ |
| 5 | Всем руководителям предприятий и хозяйств , находящихся на территории сельского поселения Домашка иметь в состоянии готовности дежурную технику: Бульдозеры Грузовые автомашины Автобусы и запас топлива к ним; | Весь период паводка | ООО «ВОДСНАБ» Директор Федотов НИ; ООО «ИМ. Антонова» директор Корытин АМ; ООО «Рассвет» директор Попов АВ |
| 6 | Жителям улиц, прилегающим к руслам водоемов ,иметь в готовности лодки и другие плавсредства | Весь период паводка | Трещенков А.А. |
| 7 | Руководству ООО «им. Антонова» создать необходимый запас кормов на животноводческих фермах. | До 1 апреля | ООО «ИМ. Антонова» директор Корытин АМ; |
| 8 | Принять меры по защите атрскважин питьевых водозаборов от затопления | До 1 апреля | ООО «ВОДСНАБ» Директор Федотов НИ |
| 9 | Определение точек наблюдения за водоемами | 18-23 марта | 1.с. Домашка р.Самара в районе ул. Антонова, ул. Самарская; р. Домашка в районе ПУ-43 2. с. Парфеновка Терешкин овраг, берег р. Домашка 3.п.Нижненикольский Ул. Озерная |
| 10 | Закрепление лиц, ответственных за организацию постов наблюдения на точках. | 18 марта | 1 пост: Терещенков А.А. 2 пост: Долгатов ГМ 3 пост: Попов АВ, Заруднев 4 пост: Козинец ГМ |
| 11 | Создание системы передачи информации из точек наблюдения за водоемами. | Период паводка, ориентировочно с 1 по 20 апреля | 7-30;15-00;21-00 Ответственный за пост наблюдения отзванивается главе поселения |