# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05.2014г.                 93    от___________________№_________

- О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Георгиевка № 280 от 06.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Георгиевка, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Георгиевка администрация сельского поселения Георгиевка постановляет:

- Внести в постановление № 280 от 06.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014-2016 годы следующие изменения и дополнения:

в муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014-2016 годы» (далее - Программа):

в паспорте Программы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | общий объем финансирования программы – 903,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 – 903,5 тыс.руб. |
| --- | --- |

в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» заменить:

сумму «287,0 тыс.рублей» суммой «903,50 тыс.рублей», текст «2014г.- 287 000,00 руб.» на текст «2014г.- 903 500,00 руб.»;

перечень мероприятий к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению

перечень показателей (индикаторов) к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Георгиевском вестнике».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  С.И.Колесник

2-73-36

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка № 93 от 08.05.2014г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014 – 2016 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка»

на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ИТОГО |  |
| 1 | Приобретение и установка детских площадок | 45 |  |  | 45 | МБУ «Приоритет» |
| 2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 15 |  |  | 15 | МБУ «Приоритет» |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 10 |  |  | 10 | МБУ «Приоритет» |
| 4 | Содержание и ремонт памятников | 2 |  |  | 2 | МБУ «Приоритет» |
| 5 | Содержание и ремонт контейнерных площадок (устройство ограждения контейнерных площадок, замена контейнеров) | 35 |  |  | 35 | МБУ «Приоритет» |
| 6 | Благоустройство и содержание кладбищ | 160 |  |  | 160 | МБУ «Приоритет» |
| 7 | Подготовка праздничных мероприятий | 5 |  |  | 5 | МБУ «Приоритет» |
| 8 | Озеленение населенных пунктов | 5 |  |  | 5 | МБУ «Приоритет» |
| 9 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 5 |  |  | 5 | МБУ «Приоритет» |
| 10 | Проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | 5 |  |  | 5 | МБУ «Приоритет» |
| 11 | Закупка навесного оборудования для спецтехники | 61,67 |  |  | 61,67 | МБУ «Приоритет» |
| 12 | Благоустройство улицы Набережная п.Кутулук | 54,83 |  |  | 54,83 | МБУ «Приоритет» |
| 13 | Приведение состояние фасадов многоэтажных зданий в соответствии с установленными нормами | 500,0 |  |  | 500,0 | МБУ «Приоритет» |
|  | Итого: | 903,50 | 0 | 0 | 903,50 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка № 93 от 08.05.2014г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014 – 2016 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка»

на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м²/чел. | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м²/чел. | 2,05 | 2,5 | 3 | 4 |
| 3 | уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м²/чел. | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 4 | Уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м²/чел. | 0,28 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 5 | уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 10,1 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 87 | 90 | 95 | 97 |
| 7 | обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м³ на 1 контейнер | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 8 | доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 13 | 20 | 30 | 40 |
| 9 | процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 56 | 70 | 80 | 100 |
| 10 | уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 50 | 66 | 83 | 100 |
| 11 | доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов | % | 70,4 | 64,8 | 59,3 | 53,7 |