# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2014г.                    117 от___________________№_________

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Георгиевка № 284 от 06.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области»

на 2014–2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях решения жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Георгиевка постановляет:

- Внести в постановление № 284 от 06.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения:

в муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2014-2016 годы» (далее - Программа):

в паспорте Программы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2014 – 2016 годах составляет 16029728,00 рублей, в том числе: в 2014 году – 16029728,00 рублей, в том числе: формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 15228241,60 рубля |
| --- | --- |

раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы

Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2014 – 2016 годах составляет 16029728,00  рублей, из них:

средства, планируемые к поступлению из областного бюджета – 15228241,60 рубля рубля;

средства местного бюджета – 801486,40 рублей, в том числе:

в 2014 году – 16029728,00  рублей, из них:

средства, планируемые к поступлению из областного бюджета – 15228241,60 рубля

средства местного бюджета – 801486,40  рублей.»;

приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  С.И.Колесник

2-73-36

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка № 117 от 30.05.2014г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Самарской области»

на 2014 – 2016 годы

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области в 2014  ̶  2016 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее ̶ МКД), признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | человек | человек | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | рублей | рублей | рублей | рублей |
|  | Итого по сельскому поселению Георгиевка за 2014-2016 годы | Х | Х | Х | Х | 28 | 28 | 497,20 | 12 | 11 | 1 | 497 | 228 | 269 | 16029728,00 | 15228241,60 | 801486,40 | 0 |
|  | Итого по сельскому поселению Георгиевка муниципального района Кинельский за 2014 год | Х | Х | Х | Х | 28 | 28 | 497,20 | 12 | 11 | 1 | 497,20 | 227,80 | 269,40 | 16 029 728,00 | 15 228 241,60 | 801 486,40 | 0 |
| 1 | с. Георгиевка, ул. Станционная, д. 18 | б/н | 07.12.2011 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 16 | 16 | 232,70 | 6 | 6 | 0 | 232,70 | 0,00 | 232,70 | 7 502 248,00 | 7 127 135,60 | 375 112,40 | 0 |
| 2 | п.Вертяевка, ул.Пензенская, д.5 | б/н | 07.12.2011 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 8 | 8 | 128,10 | 3 | 2 | 1 | 128,10 | 91,40 | 36,70 | 4 129 944,00 | 3 923 446,80 | 206 497,20 | 0 |
| 3 | п.Ветяевка, ул.Рабочая, д.96 | б/н | 07.12.2011 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 4 | 4 | 136,4 | 3 | 3 | 0 | 136,4 | 136,4 | 0 | 4 397 536,00 | 4 177 659,20 | 219 876,80 |  |

Утверждена

Постановлением

администрации сельского поселения Георгиевка

№ 284 от 06.12.2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

(далее – Программа)

(В редакции пост.№ 117 от 30.05.14г.)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | - 01.11.2013г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Георгиевка |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Георгиевка |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года; - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства; - содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; - получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); - получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета; - снос аварийных многоквартирных домов |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - создание благоустроенного жилищного фонда; - развитие малоэтажного жилищного строительства; - осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий; - получение государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - расселенная площадь; - количество расселенных помещений; - количество переселенных жителей |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в один этап с 2014 по 2016 год |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2014 – 2016 годах составляет 16029728,00 рублей, в том числе: в 2014 году – 16029728,00 рублей, в том числе: формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 15228241,60 рубля |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | переселение 28 граждан из 3 домов общей площадью 497,2 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в

сфере обеспечения жильем, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В сегменте малоэтажного строительства к основным преимуществам можно отнести возможность применения альтернативных строительных материалов, низкую себестоимость, сокращение сроков строительства при сохранении качества объектов, а также упрощение процедуры введения их в эксплуатацию, что обуславливает его инвестиционную привлекательность со стороны застройщиков.

В то же время согласно статистическим данным по сельскому поселению Георгиевка наблюдается тенденция увеличения доли аварийного жилья в общем объеме непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, недостаточность ресурсов местного бюджета сдерживает решение вопроса сноса аварийного жилья. На территории сельского поселения Георгиевка проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться особо актуальной.

На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также поддержки развития в регионах малоэтажного строительства принят Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), в который Федеральным законом от 09.03.2010 № 25-ФЗ были внесены изменения, предусматривающие финансовую поддержку за счет средств Фонда строительства домов, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков.

Федеральный закон (в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ) позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и одновременно поддержать развитие малоэтажного жилищного строительства на территориях субъектов Российской Федерации.

Программа разработана в целях реализации данных положений соотвествующей областной государственной программы и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, и его сноса. Программно-целевой метод позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

При этом важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере жилищного строительства.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы жилищного строительства, необоснованный рост стоимости работ.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью жилищного строительства, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере жилищного строительства, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы

Основные цели Программы:

решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года;

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства;

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

получение государственной поддержки за счет средств Фонда;

получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета;

снос аварийных многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач:

создание благоустроенного жилищного фонда;

развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области;

осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;

получение государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации Программы к 31 декабря 2015 года планируется переселение 28 человека из 3 домов общей площадью 497,2 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Показатели выполнения Программы в 2014 – 2016 годах приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

- Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы предусмотрены снос аварийного жилищного фонда, строительство, или приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также переселение граждан в указанные жилые помещения.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления сельским поселением Георгиевка, жилых помещений в домах, указанных в части 3 статьи 20.5 Федерального закона, построенных или приобретенных в муниципальную собственность.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области в 2014  ̶  2016 годах,  представлен в приложении 1 к Программе.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2014 по 2016 год.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2014 – 2016 годах составляет 16029728,00  рублей, из них:

средства, планируемые к поступлению из областного бюджета – 15228241,60 рубля рубля;

средства местного бюджета – 801486,40 рублей, в том числе:

в 2014 году – 16029728,00  рублей, из них:

средства, планируемые к поступлению из областного бюджета – 15228241,60 рубля

средства местного бюджета – 801486,40  рублей.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Самарской области»

на 2014 – 2016 годы

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области в 2014  ̶  2016 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее ̶ МКД), признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | человек | человек | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | рублей | рублей | рублей | рублей |
|  | Итого по сельскому поселению Георгиевка за 2014-2016 годы | Х | Х | Х | Х | 28 | 28 | 497,20 | 12 | 11 | 1 | 497 | 228 | 269 | 16029728,00 | 15228241,60 | 801486,40 | 0 |
|  | Итого по сельскому поселению Георгиевка муниципального района Кинельский за 2014 год | Х | Х | Х | Х | 28 | 28 | 497,20 | 12 | 11 | 1 | 497,20 | 227,80 | 269,40 | 16 029 728,00 | 15 228 241,60 | 801 486,40 | 0 |
| 1 | с. Георгиевка, ул. Станционная, д. 18 | б/н | 07.12.2011 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 16 | 16 | 232,70 | 6 | 6 | 0 | 232,70 | 0,00 | 232,70 | 7 502 248,00 | 7 127 135,60 | 375 112,40 | 0 |
| 2 | п.Вертяевка, ул.Пензенская, д.5 | б/н | 07.12.2011 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 8 | 8 | 128,10 | 3 | 2 | 1 | 128,10 | 91,40 | 36,70 | 4 129 944,00 | 3 923 446,80 | 206 497,20 | 0 |
| 3 | п.Ветяевка, ул.Рабочая, д.96 | б/н | 07.12.2011 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 4 | 4 | 136,4 | 3 | 3 | 0 | 136,4 | 136,4 | 0 | 4 397 536,00 | 4 177 659,20 | 219 876,80 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Самарской области»

на 2014 – 2016 годы

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2014 – 2016 годы

| Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв. метров |  |  |  |  | Количество расселенных помещений, единиц |  |  |  |  | Количество переселенных жителей, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| Сельское поселение Георгиевка муниципального района Кинельский | 310,6 | 497,2 |  |  | 807,8 | 8 | 12 |  |  | 20 | 13 | 28 |  |  | 41 |
| Итого по Программе | 310,6 | 497,2 |  |  | 807,8 | 8 | 12 |  |  | 20 | 13 | 28 |  |  | 41 |