# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.08.2014г.                171     от___________________№_________

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Георгиевка № 296 от 06.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом сельского поселения Георгиевка, в целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере коммунальной инфраструктуры администрация сельского поселения Георгиевка постановляет:

- Внести в постановление администрации сельского поселения Георгиевка № 296 от 13.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения:

в муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014-2016 годы» (далее - Программа):

в паспорте Программы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | общий объем финансирования программы – 1225,30 тыс.руб., в том числе по годам: 2014г. – 725 300,00 руб. 2015г. – 250 000,00 руб. 2016г. – 250 000,00 руб. |
| --- | --- |

в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» заменить:

сумму «750,0 тыс.рублей» суммой «1225,30 тыс.рублей», текст «2014г.- 250 000,00 руб.» на текст «2014г.- 725 300,00 руб.»;

перечень мероприятий к Программе изложить в новой редакции согласно приложению   к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  С.И.Колесник

2-73-36

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка № 171 от 15.08.2014г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014 – 2016 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы

обращения с отходами в  сельском поселении Георгиевка» на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |  |  | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |  |  |
| Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенного по ул.Пензенская пос.Вертяевка | 60 | 0 | 0 | 60 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2 | Устройство ограждения охранных зон 2 источников водоснабжения | 150 | 0 | 0 | 150 | апрель-октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 3 | Модернизация промежуточного колодца системы водоотведения по ул.Нефтяников с.Георгиевка | 40 | 0 | 0 | 40 | апрель-октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 4 | Реконструкция водонапорной башни по ул.Шоссейная с.Георгиевка | 0 | 200 | 250 | 450 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 5 | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная ,39 и пос.Вертяевка, ул.Пензенская,28 | 30 | 0 | 0 | 30 | май-июнь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 6 | Гидродинамическая очистка водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная,39; пос.Вертяевка, ул.Пензенская, 28 | 410,3 | 0 | 0 | 410,3 | август | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения по ул.Шоссейная с.Георгиевка (0,04км) | 0 | 50 | 0 | 50 | апрель-октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 8 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения по ул.Рабочая пос.Вертяевка (0,007км) | 35,0 | 0 | 0 | 35 | май-июнь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Опубликование информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Публикации в «Георгиевском вестнике» информации по обращению с отходами | В рамках текущей деятельности |  |  |  | январь-декабрь | МБУ «Культура, спорт и молодежь» с.п.Георгиевка |
|  | Итого по Программе | 725,3 | 250 | 250 | 1225,3 |  |  |