# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.10.2014г.                215     от___________________№_________

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Георгиевка № 296 от 13.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Георгиевка, в целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере коммунальной инфраструктуры администрация сельского поселения Георгиевка постановляет:

- Внести в постановление № 296 от 13.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014-2016 годы следующие изменения и дополнения:

в муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014-2016 годы» (далее - Программа):

в паспорте Программы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | общий объем финансирования программы – 1442,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2014г. – 942 400,00 руб. 2015г. – 250 000,00 руб. 2016г. – 250 000,00 руб. |
| --- | --- |

в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» заменить:

сумму «750,0 тыс.рублей» суммой «1442,4 тыс.рублей», текст «2014г.- 250 000,00 руб.» на текст «2014г.- 942 400,00 руб.»;

перечень мероприятий к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в «Георгиевском вестнике».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  С.И.Колесник

2-73-36

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка № 215 от 13.10.2014г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014 – 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы

обращения с отходами в  сельском поселении Георгиевка» на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |  |  |
| Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Проектирование зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенного по ул.Пензенская пос.Вертяевка | 70 | 0 | 0 | 70 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2 | Устройство ограждения охранных зон 2 источников водоснабжения | 149,5 | 0 | 0 | 149,5 | апрель-октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 3 | Модернизация промежуточного колодца системы водоотведения по ул.Нефтяников с.Георгиевка | 0 | 50 | 0 | 50 | апрель-октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 4 | Реконструкция водонапорной башни по ул.Шоссейная с.Георгиевка | 0 | 200 | 250 | 450 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 5 | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная ,39 и пос.Вертяевка, ул.Пензенская,28 | 30 | 0 | 0 | 30 | май-июнь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 6 | Гидродинамическая очистка водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная,39; пос.Вертяевка, ул.Пензенская, 28 | 410,3 | 0 | 0 | 410,3 | август- октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 7 | Модернизация водопроводных колодцев с.Георгиевка | 147,21 | 0 | 0 | 147,21 | октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 8 | Реконструкция выгребной ямы по ул.Специалистов | 55,47 |  |  | 55,47 | октябрь - ноябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 9 | Модернизация электрооборудования на водозаборной скважине с.Гурьевка | 44,92 |  |  | 44,92 | октябрь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения |
|  | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения по ул.Рабочая пос.Вертяевка (0,007км) | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | май-июнь | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Опубликование информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами |
| 9 | Публикации в «Георгиевском вестнике» информации по обращению с отходами | В рамках текущей деятельности | январь-декабрь | МБУ «Культура, спорт и молодежь» с.п.Георгиевка |
|  | Итого по Программе | 942,4 | 250 | 250 | 1442,4 |  |  |