# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.01.2015г.                   1 от___________________№_________

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2015 года на территории сельского поселения Георгиевка

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2015 года и для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области в период весеннего половодья 2015 года.

2. Утвердить прилагаемый Состав паводковой комиссии сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области.

3. До 20.02.2015 года провести заседание паводковой комиссии с повесткой дня «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области в 2015 году».

4. Возложить обязанности по руководству и координации деятельности по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2015 года на территории сельского поселения Георгиевка на председателя паводковой комиссии сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Георгиевский вестник».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  С.И.Колесник

2-73-36

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

сельского поселения Георгиевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от 12.01.2015 г. № 1

ПЛАН

основных мероприятий

по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области

в период весеннего половодья 2015 года

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка состава паводковой комиссии в сельском поселении Георгиевка | до 15.02.2015г. | администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.2. | Создание резервов материальных, финансовых ресурсов, продовольствия и медикаментов | до 20.02.2015г. | администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.3. | Уточнение перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий по отрасли ЖКХ | до 20.02.2015г. | паводковая комиссия сельского поселения Георгиевка |
| 1.4. | Уточнение порядка водоснабжения населения поселения на паводкоопасных территориях, планирование мероприятий по обеспечению водой, эксплуатации водопровода и канализации в форс-мажорных ситуациях | до 05.03.2015г. | ООО «Теплосеть», МБУ «Приоритет» |
| 1.5. | Определение количества жилых домов и населения, объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнения | до 20.02.2015г. | администрация сельского поселения Георгиевка, МБУ «Приоритет» |
| 1.6. | Комиссионное обследование технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, организация их очистки от скопившегося мусора. Организация очистки от снега льда водоотводящих труб и каналов в населенных пунктах | до 20.03.2015г. | МБУ «Приоритет» |
| 1.7. | Проверка и приведение в рабочее состояние техники и оборудования для откачки воды, их учет и содержание в постоянной готовности к обеспечению по отводу грунтовых и поверхностных вод | до 05.03.2015г. | ООО «Теплосеть», МБУ «Приоритет» |
| 1.8. | Обеспечение готовности средств связи к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и производственных объектов. Обеспечение готовности подвижных средств оповещения. | постоянно | паводковая комиссия сельского поселения Георгиевка, руководители предприятий и организаций |
| 1.9. | Организация подготовки пунктов временного размещения населения, предусмотреть первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения с учетом привлекаемых сил и средств | до 20.03.2015г. | паводковая комиссия сельского поселения Георгиевка, руководители предприятий и организаций |
| 1.10. | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии. |  | паводковая комиссия сельского поселения Георгиевка |
| 2.В период пропуска паводка |  |  |  |
| 2.1. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковой комиссии и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в угрожаемых районах и населенных пунктах | с 10.03.2015г. до окончания паводка | паводковая комиссия сельского поселения Георгиевка |
| 2.2. | Проведение обследования водных объектов с целью своевременного обнаружения и ликвидации заторных участков | постоянно | МБУ «Приоритет» |
| 2.3. | Организация проведения проверки состояния оврагов, берегов рек в местах близкого расположения к ним жилых домов и других объектов. | до 15.03.2015 г. | МБУ «Приоритет» |
| 2.4. | Организация экстренного оповещения населения, проживающего на противопаводковых территориях, об угрозе затопления | с получением прогноза об угрозе наводнения | МБУ «Культура, спорт и молодежь», МБУ «Приоритет» |
| 2.5. | Организация аварийно-восстановительных работ по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и систем водо,- газо- и электроснабжения. | при аварийных ситуациях | ООО «Теплосеть», СВГК г.Кинель, МРСК Волги, ССК |
| 2.6. | Разработка оперативного плана действий по каждому потенциально подтапливаемому отдельному населенному пункту или части его территории | до 25.03.2015 г. | паводковая комиссия сельского поселения Георгиевка |
| 2.7. | Информирование населения об обстановке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газетах, распространение памяток, листовок) по действиям населения при подтоплении территорий, домов. | с марта 2015 г. до окончания паводка | администрация сельского поселения Георгиевка, МБУ «Культура, спорт и молодежь», МБУ «Приоритет» |
| 2.8. | Представление сведений в ЕДДС о складывающейся обстановке в период паводка. | в течение паводка | администрация сельского поселения Георгиевка |
| 3. После прохождения паводка |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение своевременной уборки подведомственных территорий и объектов от последствий паводковых вод. | по отдельным планам | предприятия (организации), территории и объекты, которых подверглись подтоплению (затоплению) |

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

сельского поселения Георгиевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от 12.01.2015 г. № 1

- СОСТАВ

паводковой комиссии сельского поселения Георгиевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

| Колесник Сергей Иванович | - Глава сельского поселения Георгиевка, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Барабанов Александр Владимирович | - директор ООО «Теплосеть», заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| Малов Виталий Александрович | - начальник ЛПДС «Георгиевка» (по согласованию) |
| Баровец Николай Анатольевич | - генеральный директор ОАО «Георгиевский элеватор» (по согласованию) |
| Шимарова Фередя Якубовна | - заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ Кинельская центральная больница города и района (по согласованию) |
| Симонова Елена Александровна | - руководитель МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Георгиевка |
| Сидорина Любовь Геннадьевна | - и.о.директора МБУ «Приоритет» сельского поселения Георгиевка. |