Собрание представителей

сельского поселения Георгиевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

Р Е Ш Е Н И Е

133                                                                         14.04.2017г.

№  _____                                                                           от _________________

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и Генеральным планом сельского поселения Георгиевка Собрание представителей сельского поселения Георгиевка

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Георгиевский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                                              Н.В.Алясина

Председатель

Собрания представителей

сельского поселения Георгиевка                                              Н.В.Глазков

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания представителей сельского поселения Георгиевка

№ 133 от 14.04.2017г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2026 годы

(далее – Программа)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области; - Генеральный план сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | - Администрация сельского поселения Георгиевка, 446416, Самарская область, Кинельский район, с.Георгиевка, ул.Специалистов, д.18 |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | - Администрация сельского поселения Георгиевка, 446416, Самарская область, Кинельский район, с.Георгиевка, ул.Специалистов, д.18 |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Георгиевка; - повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Георгиевка |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом; - уровень информированности населения по безопасности дорожного движения |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ | - модернизация дорог местного значения; - обслуживание и содержание дорог местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения по дорогам общего пользования местного значения |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - 2017-2026 годы |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 15 452 720,79 рублей, в том числе: в 2017 году — 5 064 906,93 рублей; в 2018 году — 5 020 906,93 рублей; в 2019 году — 5 366 906,93 рублей; в 2020 году — 0,00 рублей; в 2021 году — 0,00 рублей; с 2022 - 2026 год — 0,00 рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - увеличение протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - обеспечение уровня уборки улично-дорожной сети механизированным способом; - повышение безопасности дорожного движения; - совершенствование системы организации дорожного движения; -повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка.

  - Социально — экономическое состояние сельского поселения Георгиевка.

Сельское поселение Георгиевка входит в состав Кинельского района Самарской области Приволжского федерального округа. Сельское поселение Георгиевка расположено в восточной части Кинельского района и граничит:

на востоке - с сельским  поселением Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский;

на севере - с сельским  поселением Новый Сарбай муниципального района Кинельский;

на западе - с сельским  поселением Комсомольский муниципального района Кинельский;

на юге - с сельским  поселением Печинено муниципального района Богатовский; с сельским  поселением Арзамасцевка муниципального района Богатовский.

В составе сельского поселения Георгиевка 8 населённых пунктов:

- железнодорожная платформа 1161 км,

- железнодорожная платформа 1169 км,

- село Большая Малышевка,

- село Георгиевка,

- село Гурьевка,

- поселок Вертяевка,

- поселок Кутулук,

- поселок Свободный.

Общая площадь территории сельского поселения Георгиевка составляет 17384 га и включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения и землями населенных пунктов.

Административный центр сельского поселения село Георгиевка находится на расстоянии 30 км от районного центра г.Кинель. Связь с райцентром осуществляется по автодороге Самара-Бугуруслан. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость районного и областного центров, в общем, благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии сельского поселения Георгиевка.

Хозяйственная сфера сельского поселения Георгиевка представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством, предприятиями пищевой промышленности, нефтяной промышленности, непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру.

На территории сельского поселения Георгиевка действуют пять крестьянско-фермерских хозяйства, зерно перерабатывающее предприятие ОАО «Георгиевский элеватор». Промышленный комплекс сельского поселения Георгиевка представлен предприятиями пищевой промышленности: ООО «Агропродукт» и ООО «Георгиевский хлебозавод».  Нефтяную промышленность представляет организация занимающаяся транспортировкой нефти -  ЛПДС "Георгиевка" - филиал АО "Транснефть-Урал".

В поселении работают две общеобразовательные школы, два детских сада при школах, четыре дома культуры, две библиотеки, поликлиническое отделение с.Георгиевка, четыре ФАПа, два отделения связи, двадцать девять  магазинов смешанной торговли, центр социального обслуживания, три организации жилищно-коммунального хозяйства, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, одна автозаправочная станция.

  - Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи сельского поселения Георгиевка осуществляются автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

Железнодорожный транспорт

# На территории сельского поселения Георгиевка дорожная связь представлена Куйбышевской железной  дорогой - филиала ОАО «Российские железные дороги».

# Автомобильный транспорт

Внешние связи сельского поселения Георгиевка поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с.Георгиевка до административного центра района г. Кинель по автодороге – 30 км, расстояние  до областного центра г. Самара – 60 км.

По территории сельского поселения Георгиевка проходит автодорога Федерального значения Р-255 «Самара-Бугуруслан» по направлению запад-восток. Данная автодорога обеспечивает населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Георгиевка связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Георгиевка является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в сельском поселении Георгиевка отсутствуют.

  - Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.3.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие.

Сельское поселение Георгиевка обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра г.Кинеля и областного центра г. Самары, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 20 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами местного значения.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 95,782 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Таблица 2.3.1

Характеристика автомобильных дорог:

| № | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Категория дорог | Общая протяженность, (км) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные, км | Грунтощебеночные, км | грунтовые, км |
| 1 | Автомобильная дорога по улице Украинская | IV | 2,4 |  | 1 | 1,4 |
| 2 | Автомобильная дорога по улице Лесная | IV | 0,92 |  | 0,15 | 0,77 |
| 3 | Автомобильная дорога по переулку Молодежный | IV | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  |
| 4 | Автомобильная дорога по улице Зеленая | IV | 0,4 | 0,25 | 0,15 |  |
| 5 | Автомобильная дорога по улице Советская | IV | 1,5 | 1,2 |  | 0,3 |
| 6 | Автомобильная дорога по улице Колхозная | IV | 2,3 | 0,2 | 0,9 | 1,2 |
| 7 | Автомобильная дорога по улице Специалистов | IV | 1,8 | 1 | 0,1 | 0,7 |
| 8 | Автомобильная дорога по улице Юбилейная | IV | 1,45 | 1 | 0,45 |  |
| 9 | Автомобильная дорога по улице Строителей | IV | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога по улице Школьная | IV | 0,65 | 0,65 |  |  |
| 11 | Автомобильная дорога по улице Шоссейная | IV | 0,8 |  | 0,1 | 0,7 |
| 12 | Автомобильная дорога по улице Ново- Шоссейная | IV | 3,552 | 1,232 | 0,12 | 2,2 |
| 13 | Автомобильная дорога по улице Полевая | IV | 3,35 | 0,45 | 1 | 1,9 |
| 14 | Автомобильная дорога по улице Октябрьская | IV | 2,15 | 0,7 | 0,7 | 0,75 |
| 15 | Автомобильная дорога по улице Станционная | IV | 2,3 |  | 0,5 | 1,8 |
| 16 | Автомобильная дорога по улице Вокзальная | IV | 1,1 |  | 0,8 | 0,3 |
| 17 | Автомобильная дорога по улице Элеваторная | IV | 2,5 | 0,85 | 0,8 | 0,85 |
| 18 | Автомобильная дорога по улице Набережная | IV | 2,6 | 0,7 | 1,2 | 0,7 |
| 19 | Автомобильная дорога по улице Кооперативная | IV | 1,75 | 1,55 | 0,2 |  |
| 20 | Автомобильная дорога по улице Нефтяников | IV | 3,61 | 3,25 | 0,36 |  |
| 21 | Автомобильная дорога по улице Пионерская | IV | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 1,3 |
| 22 | Автомобильная дорога по улице Новая | IV | 1 | 1 |  |  |
| 23 | Автомобильная дорога по улице Степная | IV | 1,2 |  | 0,75 | 0,45 |
| 24 | Автомобильная дорога по улице Цветочная | IV | 0,75 |  | 0,6 | 0,15 |
| 25 | Автомобильная дорога по улице Приозёрной | IV | 2,7 |  |  | 2,7 |
| 26 | Автомобильная дорога по улице Тополиная | IV | 1 |  |  | 1 |
| 27 | Автомобильная дорога по улице Придорожная | IV | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 28 | Автомобильная дорога по улице Речная | IV | 1,15 |  |  | 1,15 |
| 29 | Автомобильная дорога по ж/д пл. 1161км | IV | 1 |  |  | 1 |
| 30 | Автомобильная дорога по ж/д пл. 1169км | IV | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 31 | Автомобильная дорога по улице Рабочая | IV | 2,25 |  | 2,2 | 0,05 |
| 32 | Автомобильная дорога по улице Садовая | IV | 1,7 |  | 0,9 | 0,8 |
| 33 | Автомобильная дорога по улице Нефтяников | IV | 2,3 |  | 0,8 | 1,5 |
| 34 | Автомобильная дорога по улице Пензенская | IV | 1,9 |  | 1,3 | 0,6 |
| 35 | Автомобильная дорога по улице Комсомольская | IV | 1,25 |  | 1,25 |  |
| 36 | Автомобильная дорога по улице имени В.В.Цедилкина | IV | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 37 | Автомобильная дорога по улице Заречная | IV | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 38 | Автомобильная дорога по улице Солнечная | IV | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 39 | Автомобильная дорога по улице Самарская | IV | 1,1 |  |  | 1,1 |
| 40 | Автомобильная дорога по улице Нагорная | IV | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 41 | Автомобильная дорога по улице Дачная | IV | 3,25 |  |  | 3,25 |
| 42 | Автомобильная дорога по улице Лесная | IV | 1,4 |  |  | 1,4 |
| 43 | Автомобильная дорога по улице Центральная | IV | 1,6 | 0,6 | 1 |  |
| 44 | Автомобильная дорога по улице Специалистов | IV | 0,75 | 0,35 | 0,4 |  |
| 45 | Автомобильная дорога по улице Луганская | IV | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 46 | Автомобильная дорога по улице Северной | IV | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 47 | Автомобильная дорога по улице Кутулукской | IV | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 48 | Автомобильная дорога по улице Школьная | IV | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 49 | Автомобильная дорога по улице Колхозная | IV | 2,95 |  |  | 2,95 |
| 50 | Автомобильная дорога по улице Луговая | IV | 2 |  |  | 2 |
| 51 | Автомобильная дорога по улице Крестьянская | IV | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 52 | Автомобильная дорога по улице Чапаевская | IV | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 53 | Автомобильная дорога по улице Казанская | IV | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 54 | Автомобильная дорога по улице Первомайская | IV | 3,15 |  | 0,7 | 2,45 |
| 55 | Автомобильная дорога по улице Пролетарская | IV | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 56 | Автомобильная дорога по улице Ленина | IV | 1,7 |  |  | 1,7 |
| 57 | Автомобильная дорога по улице Новая | IV | 0,65 | 0,45 | 0,2 |  |
| 58 | Автомобильная дорога по улице Грачевская | IV | 1,4 |  |  | 1,4 |
| 59 | Автомобильная дорога по улице Центральная | IV | 1,55 | 0,3 | 0,03 | 1,22 |
| 60 | Автомобильная дорога по улице Набережная | IV | 2,05 |  |  | 2,05 |
|  | Итого: |  | 95,782 | 21,032 | 20,16 | 54,59 |

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются не у всех объектов социальной инфраструктуры и  административных зданий хозяйствующих организаций.

2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорог регионального значения «Самара-Бугуруслан» и железнодорожная магистраль.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения, и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Георгиевка необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

Обустроить 45,3 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  – 168 тыс. м2, в том числе:

- с. Георгиевка -19,3 км (60,0 тыс. м2);

- п. Вертяевка - 4,8 км (15,0 тыс.  м2);

- с. Большая Малышевка – 12,5 км (50,0тыс. м2);

- п. Свободный - 2,2 км (6,6 тыс. м2);

- с. Гурьевка - 3 км (18,0 тыс. м2);

- п. Кутулук - 3 км (18,0 тыс. м2);

- Ж/д плат. 1161 км - 0,5 (1,5 тыс. м2).

Очерёдность ремонта выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения Георгиевка, утвержден решением собрания представителей сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области от 12.12.2013г. № 207;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

- Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Георгиевка с учётом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего на расчётный срок, чел. | Из них на резервных территориях | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Численность населения | 7582 | 2042 | 100 |
|  | село Георгиевка | 4632 | 660 |  |
|  | село Большая Малышевка | 1359 | 622 |  |
|  | посёлок Вертяевка | 780 | 366 |  |
|  | село Гурьевка | 402 | 202 |  |
|  | посёлок Свободный | 216 | 192 |  |
| II | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1312 | 353 | 17,3 |
|  | до 6 лет | 463 | 125 | 6,1 |
|  | от 7 до 15 | 622 | 167 | 8,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 227 | 61 | 3,0 |
| III | Население трудоспособного возраста | 4352 | 1172 | 57,4 |
| IV | Население старше трудоспособного возраста | 1691 | 455 | 22,3 |

В процентном отношении  в населённых пунктах сельского поселения Георгиевка ожидается следующий прирост населения:

- в селе Георгиевка – 14 %;

- в селе Большая Малышевка – 45,7 %;

- в посёлке Вертяевка – 49,9 %;

- в селе Гурьевка – 50,2 %;

- в посёлке Свободный – 88,9 %.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию,  ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и  ремонта дорог.

5. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы

Основными целями настоящей Программы является:

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Георгиевка;

- повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Георгиевка.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих основных результатов:

увеличение протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

обеспечение уровня уборки улично-дорожной сети механизированным способом.

- увеличение протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

- обеспечение уровня уборки улично-дорожной сети механизированным способом;

- повышение безопасности дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения;

- повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения.

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

6.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

6.2. В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения согласно Приложению 1 к Программе.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2017 по 2026 год.

- Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда сельского поселения Георгиевка, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета, а также за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Георгиевка.

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 15 452 720,79 рублей, в том числе:

в 2017 году — 5 064 906,93  рублей;

в 2018 году — 5 020 906,93  рублей;

в 2019 году — 5 36 906,93  рублей;

в 2020 году — 0,00  рублей;

в 2021 году — 0,00  рублей;

с 2022 - 2026 год — 0,00  рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

10. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

15. Предложения по институциональным  преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области  на 2017 – 2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017 – 2026 годы

| № | Наименование цели, задач, мероприятий | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | Итого |  |
| Цель 1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1593,00 | 1549,00 | 1895,00 | 0 | 0 | 0 | 5037,00 | Администрация сельского поселения Георгиевка МБУ «Приоритет» |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | МБУ «Приоритет» |
| Цель 2. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Содержание уличной сети дорожных знаков, дорожной разметки | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 585,00 | МБУ «Приоритет» |
| Задача 2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Предупредительно профилактическая работа с населением по безопасности дорожного движения | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 15000,00 | МБУ «Приоритет» |
| Итого |  | 5064906,93 | 5020906,93 | 5366906,93 | 0 | 0 | 0 | 15452720,79 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка

муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 70 |
| 2 | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество публикаций и иных материалов по безопасности дорожного движения, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |