АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03.2014 г. № 14

«О проведении весеннего месячника

по очистке территории

сельского поселения Кинельский

от мусора и бытовых отходов»

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьёй 7 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», учитывая рекомендации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 07.03.2014 г. №27-03-03/2844:

1. Провести с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г. на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области весенний месячник по очистке территории сельского поселения Кинельский от мусора и бытовых отходов.

- Утвердить План о проведении весеннего месячника по очистке территории сельского поселения Кинельский (План прилагается).

- МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский в период проведения весеннего месячника организовать целевые рейды по выявлению нарушений санитарного содержания территории сельского поселения Кинельский.

- Депутатам Собрания представителей сельского поселения Кинельский по своим округам, предприятиям и организациям расположенные на территории сельского поселения Кинельский организовать на территории сельского поселения Кинельский уборку от мусора и бытовых отходов.

- Осуществить очистку от мусора и бытовых отходов кладбищ, мест, где установлены мусорные контейнеры при взаимодействии ООО «Экосервис».

- Ответственным за выполнение распоряжения и плана проведения весеннего месячника по очистке территории сельского поселения Кинельский оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

Глава сельского поселения

Кинельский 								А.А. Придиус

Исп.: Ивкина Ю.Г.

тел.: 3-65-17

Приложение к распоряжению администрации 	сельского поселения Кинельский

от 27.03.2014 г. № 14

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Кинельский

____________________     А.А. Придиус

ПЛАН

проведения весеннего месячника по очистке территории

сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский

от мусора и бытовых отходов в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество отходов, т. | Площадь уборки, м2 | Сроки | Затраты на проведение, тыс.рублей | Количество человек, принявших участие в мероприятии | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация уборки от мусора и бытовых отходов на территории сельского поселения Кинельский. Организовать очистку от мусора и бытовых отходов зон массового отдыха населения, входящих в состав территории сельского поселения: кладбищ, мест, где установлены мусорные контейнеры, мест общего пользования (центральный въезд в поселок, площадь, клуб, офис врача общей практики, центральные улицы на территории сельского поселения Кинельский), в том числе: | 25 | 243362 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 20 | 185 | Глава администрации сельского поселения Кинельский Придиус А.А. МБУ «Муниципальный комплекс» Депутаты Собрания представителей с.п. Кинельский, общественные организации и предприятия, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения |
| 1.1. | Администрация сельского поселения, ул. Южная, д.17 | 0,3 | 1800 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,300 | 8 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» |
| 1.2. | «Обелиск Славы». ул. Рабочая д. № 2 п. Кинельский ГБОУ СОШ п. Кинельский - территория школы, стадион. | 0,3 | 21000 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,300 | 80 | Директор школы – Зиятдинова И.С. |
| 1.3. | ГБОУ ООШ п. Угорье - территории: школа, сад. | 0,5 | 2000 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,400 | 32 | Директор школы – Колесникова И.М. |
| 1.4. | ООО «Юником» - центральный въезд в п. Кинельский, территории мини-котельных, около здания ООО «Юником» - торговая площадка и остановки автобусов, территория прилегающая к МКД | 1,0 | 46262 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,800 | 25 | Директор ООО «Юником» - Гришунин Д.В. |
| 1.5. | Офис врача общей практики - вся территория около офиса, квартиры, гаража до дороги по ул. Южной п.Кинельский. | 0,3 | 1500 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,300 | 5 | Врач – Алентов И.С. |
| 1.6. | Сельхозпредприятие НПО СПК «Учхоз-Агро» п. Кинельский- территории конторы, кафе, автогаража, нефтебазы, ферм комплекса КРС, свинофермы, элитного тока, овощехранилища. | 0,8 | 38000 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,700 | 12 | Директор – Буров Н.М. |
| 1.7. | МБУ «Культура, спорт и молодежная политика» -территория клуба, центральная улица Южная, - вся территория около СДК со стороны улиц Южной и Набережной. | 0,5 | 11200 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,380 | 12 | Руководитель – Кульчицкая Е.А.. |
| 1.8. | Детский сад; почта-территория детского сада, установленного мусорного контейнера и около них. | 0,5 | 6000 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,400 | 12 | Заведующие: д/с Рябова О.Н.; отделение почты – Цветкова З.П. |
| 1.9. | Магазины-территории прилегающие к магазинам. | 0,5 | 2600 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,380 | 8 | Романов Д.Н., Меренков А.Н, Тарасов А.В., Галиев И.Р. |
| 1.10. | Природоохранные территорий: водоохранные зоны, входящие в состав территории сельского поселения Кинельский: Озеро «Кругленькое»; Берег реки Кинель в районе пос. Луговой; Озеро «Родионово» в районе пос. Культура | 0,5 | 3000 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 0,400 | 125 | Администрация сельского поселения Кинельский, МБУ «Муниципальный комплекс» ГБОУ Кинельская СОШ, д/сад., ООО «Юником» |
| 1.11. | Уборка мест общего пользования на территории сельского поселения Кинельский | 20,0 | 110000 | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. | 16 | 8 | Глава администрации сельского поселения Кинельский Придиус А.А. МБУ «Муниципальный комплекс» Золотухин А.Н. |
| 2 | Проведение акции «Посади дерево» Проведение работ по озеленению. |  |  | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. |  | Все организации и предприятия | Руководители |
| 3 | Рейды на предмет выявления объектов несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированных свалок |  |  | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. |  | 2 | Глава администрации сельского поселения Кинельский Придиус А.А. Руководитель МБУ «Муниципальный комплекс» Золотухин А.Н. |
| 4 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий по предупреждению лесных пожаров на территории сельского поселения Кинельский. |  |  | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. |  | 8 | Глава администрации сельского поселения Кинельский Придиус А.А. Руководитель МБУ «Муниципальный комплекс» Золотухин А.Н. |
| 5 | Проведение агитационных, эколого-просвятительских мероприятий со школьниками и населением района |  |  | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. |  | 5 | Глава администрации сельского поселения Кинельский Придиус А.А., МБУ «Муниципальный комплекс» Золотухин А.Н. ГБОУ СОШ п. Кинельский, ГБОУ ООШ п. Угорье, Библиотека |
| 6 | Обеспечить безопасность людей при выполнении работ по санитарной уборке и благоустройству. |  |  | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. |  | Все организации и предприятия | Руководители организаций и предприятий |
| 7 | Информирование населения по проведению Дней защиты от экологической опасности в средствах массовой информации |  |  | 01.04.2014г. – 30.04.2014г. |  | 8 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» |