АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.09.2014 г. № 45

«О проведении осеннего месячника

по очистке и благоустройству территории

сельского поселения Кинельский

от мусора и бытовых отходов»

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьёй 7 Федерального закона  от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», учитывая рекомендации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 27-03-03/15210 от 23.09.2014г.:

- Провести с 01 октября по 31 октября 2014 года осенний месячник по очистке и благоустройству территории сельского поселения Кинельский от мусора и бытовых отходов.

- Утвердить план о проведении осеннего месячника по очистке и благоустройству территории сельского поселения Кинельский от мусора и бытовых отходов (прилагается).

- Назначить ответственным за проведение осеннего месячника по очистке территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский.

- Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

- Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                              А.А. Придиус

УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области А.А. Придиус «29» сентября 2014 г.

ПЛАН

проведения осеннего месячника  по очистке и благоустройству территории

сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

от мусора и бытовых отходов в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество отходов, т. | Площадь уборки, м2 | Сроки | Затраты на проведение, тыс.рублей | Количество человек, принявших участие в мероприятии | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка природоохранных территорий: парков, лесов, особо охраняемых территорий, зон массового отдыха населения, входящих в состав территорий сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зона отдыха р. Б.Кинель в района п. Луговой | 1,0 | 30 000 | 10.10.2014 г. | 1 | 90 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский Молодежный совет ГБОУ СОШ п. Кинельский Детский сад «Березка» п. Кинельский ООО «Юником» |
| 1.2. | Берег озера «Родионово» | 0,2 | 30 000 | 10.10.2014 г. | 1 | 90 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский Молодежный совет ГБОУ СОШ п. Кинельский Детский сад «Березка» п. Кинельский ООО «Юником» |
| 1.3. | Берег озера «Кругленькое» | 0,3 | 20 000 | 10.10.2014 г. | 0,5 | 90 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский Молодежный совет ГБОУ СОШ п. Кинельский Детский сад «Березка» п. Кинельский ООО «Юником» |
| 1.4. | Парк п. Кинельский ул. Южная д.1Д | 3 | 10 000 | 17.10.2014 г. | 3 | 90-100 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский Молодежный совет ГБОУ СОШ п. Кинельский Детский сад «Березка» п. Кинельский ООО «Юником» |
| 2. | Мероприятия по благоустройству, озеленению территорий сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Посадка саженцев |  | 5 000 | 17.10.2014 г. | 3 | 20-30 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский Молодежный совет ГБОУ СОШ п. Кинельский Детский сад «Березка» п. Кинельский ООО «Юником» |
| 3. | Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Очистка вокруг контейнерных площадок от крупногабаритного мусора | 10 | 2 000 | 01.10.2014 г. – 30.10.2014 г. |  | 20-30 | Администрация сельского поселения Кинельский МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский |
| 4. | Предоставление отчёта МБУ «Управление природопользования» м.р. Кинельский по мероприятиям при проведении осеннего месячника в 2014 году по очистке и благоустройству территории сельского поселения от мусора и бытовых отходов (согласно приложения №1 к плану проведения осеннего месячника по очистке территории сельского поселения) |  |  | 05.11.14 г. |  |  | Администрация сельского поселения Кинельский |

Приложение № 1

к Плану проведения осеннего месячника по очистке территории сельского поселения  Кинельский муниципального района Кинельский от мусора и бытовых отходов в 2014 году

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский Самарской области

А.А. Придиус ______________________________

Отчет

по мероприятиям при проведении осеннего месячника в 2014 году

по очистке территории сельского поселения Кинельский от мусора и бытовых отходов

| № п/п | Мероприятия по уборке территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский от твердых бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству, озеленению территорий и другие |  | Затраты на проведение мероприятия, тыс. руб. | Кол-во человек, принявших участие в месячнике | Исполнители (организация) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, в том числе |  | парки |  | лесной фонд |  | водоохранные зоны |  | Наименование мероприятии | Объём работ |  |  |  |  |
|  | кол-во отходов, т. | площадь уборки, м2 | кол-во отходов, т. | площадь уборки, м2 | кол-во отходов, т. | площадь уборки, м2 | кол-во отходов, т. | площадь уборки, м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |