Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2014 г. № 117

«Об утверждении муниципальной

целевой программы «Благоустройство территории

сельского поселения Кинельский на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кинельский, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2015-2017 годы» согласно Приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2015-2017 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения Кинельский.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                        А.А. Придиус

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский Самарской области

№ 117 от 23.10.2014г.

Муниципальная целевая программа

«Благоустройство территории сельского поселения Кинельский

на 2015-2017 годы»

(далее – Программа)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский» |
| --- | --- |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Кинельский, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Кинельский; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Кинельский; - осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Кинельский |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; - уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой; - уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак; - уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения; - уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами); - доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов; - обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год); - доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт; - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; - уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением; |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в один этап с 2015 по 2017 годы |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования программы – 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 450,0 тыс. рублей 2016 год – 500,0 тыс. рублей; 2017 год – 550,0 тыс. рублей. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения Кинельский; - создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский; - улучшение состояния сельских кладбищ; - привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Кинельский |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными мероприятиями

Муниципальное образование сельское поселение Кинельский включает в себя восемь населенных пунктов: п. Кинельский, п. Культура, п. Луговой, п. Энергия,  п. Угорье, п. Трехколки, п. Язевка, п. Колки, в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты сельского поселения Кинельский удалены друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий сельского поселения Кинельский обусловлены наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории сельского поселения Кинельский в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Кинельский невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения Кинельский и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Кинельский.

Задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Кинельский;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Кинельский;

- осуществление работ по содержанию, а также  благоустройству кладбищ сельского поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Кинельский

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по благоустройству кладбищ;

- мероприятия по организации работ по благоустройству представителями общественности.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

В течение 2015 – 2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

РАЗДЕЛ 4. Планируемые конечные результаты реализации

Программы

Реализация Программы к 2017 году предполагает достижение следующих результатов:

- улучшение состояния территорий населенных пунктов поселения;

- улучшение состояния территорий сельских кладбищ;

- создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территорий населенных пунктов поселения, а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.

РАЗДЕЛ 5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2015 по 2017 год.

РАЗДЕЛ 6. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

РАЗДЕЛ 7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 450,0 тыс. рублей

2016 год – 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 550,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

РАЗДЕЛ 8. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

|  | Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |

Система программных мероприятий

муниципальной  целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ИТОГО: |  |
|  | мероприятия по установке детских площадок | 160,0 | 80,0 | 80,0 | 320,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | мероприятия по установке скамеек и урн |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | мероприятия уборке и вывозу ТБО с мест общего пользования | 100,0 | 140,0 | 120,0 | 360,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |  |  | 50,0 | 50,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории |  |  | 30,0 | 30,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | снос ветхого жилья | 40,0 | 80,0 |  | 120,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | установка новых информационных щитов- |  |  |  |  |  |
|  | озеленение поселений | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | проведение субботников | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | МБУ «Муниципальный комплекс» |
|  | проведение конкурса (лучший дом, усадьба) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 450 | 500 | 550 | 1500 |  |

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2015-2017 годы» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский»

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. |  |  |  |  |
| 2 | уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м2/ чел. |  |  |  |  |
| 3 | уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м2/ чел. |  |  |  |  |
| 4 | уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м2/ чел. |  |  |  |  |
| 5 | уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % |  |  |  |  |
| 6 | доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % |  |  |  |  |
| 7 | обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м3 на 1 контейнер |  |  |  |  |
| 8 | доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % |  |  |  |  |
| 9 | процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % |  |  |  |  |
| 10 | уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % |  |  |  |  |