Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 28.08.2015 г.  № 69 «А»

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере коммунальной инфраструктуры, администрация сельского поселения Кинельский  муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в утвержденную муниципальную программу сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт программы читать в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - повышение качества водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. - развитие и модернизация систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального комплекса; - развитие инженерной инфраструктуры поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - количество модернизированных объектов жилищно-коммунального комплекса; - протяженность модернизированных и построенных сетей водо-, газа-, тепло-, электроснабжения и водоотведения; |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в один этап с 2015 по 2017 год |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1 435 622,85 рублей, в том числе: 2015г. – 585 622,85 руб. 2016г. – 400 000,00 руб. 2017г. – 450 000,00 руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - повышения качества обслуживания населения; - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энерго-, водо-, газоснабжения объектов муниципального хозяйства; - снижение общего объема потерь во внутрипоселковых водопроводных сетях; - повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Кинельский с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |

1.2. С пункта 4 по пункт 7 настоящей программы читать в следующей редакции:

«4. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы

Цель  Программы:

- повышение качества водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,  газоснабжения.

- развитие и модернизация систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, для сохранения их работоспособности  и  обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния.

Задачи Программы:

- обеспечение  надежности  работы  действующих объектов жилищно-коммунального комплекса;

-  развитие  инженерной  инфраструктуры поселения с учетом       имеющейся  застройки  и перспективного развития;

- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов  жилищно-коммунального комплекса;

- повышение  качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- снижение темпов  роста  стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Реализация Программы позволит к 2017 году достигнуть следующих основных результатов:

- повышения качества обслуживания населения;

- повышения эффективности  использования топливно-энергетических  ресурсов  в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сокращения финансовых затрат на  обеспечение энергоснабжения     объектов  муниципального хозяйства;

- повышения  инвестиционной  привлекательности сельского поселения Кинельский с учетом возможности   быстрого   подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

- Перечень мероприятий Программы

Предполагается проведение следующих мероприятий:

- Подготовка 9  миникотельных к отопительному периоду:

- Газификация здание СДК пос. Угорье, ул. Школьная, д. 8 и здание ООО «Юником» пос. Кинельский ул. Южная д.14:

- Ремонт водопровода.

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2015 по 2017 год.

- Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1 435 622,85 рублей, в том числе:

2015г. – 585 622,85 руб.

2016г. – 400 000,00 руб.

2017г. – 450 000, 00 руб.

Финансирование мероприятий, указанных в пунктах 5 перечня мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя и участников Программы.

9. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации  включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.»

1.3. Приложение № 2 к Программе заменить Приложение № 1 и Приложением № 2 следующего содержания.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                        А.А. Придиус

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (руб.) |  |  |  | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |  |  |
| 1. | Подготовка 9 миникотельных к отопительному периоду | 309 351,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 709 351,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 2. | Газификация здание СДК пос. Угорье, ул. Школьная, д. 8 и здание ООО «Юником» пос. Кинельский ул. Южная д.14 | 276 271,85 | - | - | 276 271,85 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 3. | Ремонт водопровода | - | 200 000,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
|  | Итого по Программе | 585 622,85 | 400 000,00 | 450 000,00 | 1435622,85 |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной Программе |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Увеличение количества модернизированных объектов жилищно-коммунального комплекса | % | 35 | 50 | 55 | 55 |
| 2 | Увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водо-, газа-, тепло-, электроснабжения и водоотведения | % | 18,96 | 18,96 | 19,19 | 19,19 |