Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2012 г. № 27

«Об утверждении Положения

о контроле над ходом проведения

капитального ремонта многоквартирных домов»

В целях реализации на территории муниципального образования Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о контроле над ходом проведения капитального ремонта  многоквартирных домов согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

3. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на главу администрации сельского поселения Кинельский – Придиуса А.А.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский       				   А.А. Придиус

Исп.: Маслова Е.П.

тел.: 3-65-17

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

Кинельский от 11.04.2012 г. № 27

Положение

о контроле над ходом проведения капитального ремонта

многоквартирных домов

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает порядок контроля над ходом проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется на основании договора подряда, заключенного между «Заказчиком» (ТСЖ) и «Подрядчиком», выполняющим работы по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3.  Глава администрации сельского поселения Кинельский обязан:

3.1. Рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный «Подрядчиком» календарный график строительно-монтажных работ.

3.2. Проверять акты выполненных работ формы № КС-2 и справки стоимости работ № КС-3, предъявляемые «Подрядчиком».

3.3. Контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения. В случае нарушения сроков направлять в течение суток письменные предупреждения о выявленных нарушениях и требования об их устранении. Оперативно реагировать на все случаи обращения жителей многоквартирного дома, в котором проводится капитальный ремонт, о нарушениях сроков и качества выполнения работ.

Для устранения нарушений совместно с представителями «Заказчика», «Подрядчика» и жителей многоквартирного дома проводить рабочие совещания.

3.4. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4. Глава администрации сельского поселения Кинельский имеет право:

4.1. Контролировать целевое использование «Подрядчиком» финансовых средств, в ходе реализации договора между ТСЖ и «Подрядчиком».

4.2. Рассматривать ход выполнения работ и необходимость мероприятий по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов.