Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2016 г. № 65

«О внесении изменений в постановление

администрации  сельского поселения Кинельский

от 23.10.2014 года № 118 «Об утверждении

муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения сельского поселения

Кинельский» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 7 Устава сельского поселения Кинельский и в целях обеспечения мероприятий по повышению качества дорог местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации  сельского поселения Кинельский от 23.10.2014 г. № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский» на 2015-2017 годы»,  следующие изменения:

  - В паспорте Программы:

- раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 7 778 092,89 рублей, в том числе: в 2015 г. – 1 675 389,00 рублей; в 2016 год – 5 041 703,89 рублей; в 2017 год – 1 061 000,00 рублей. |
| --- | --- |

  - Абзац 4 п.2 «Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы», изложить в новой редакции:

«Планируемый ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский на период с 2015 по 2017 год  составляет 5356 м. п. дорожного полотна, в том числе и строительства новых дорог.

| № п/п | Наименование улиц | Объем работ м. п. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |
| 1 | ул. Молодежная, п. Трехколки сделали | 200 |
| 2 | ул. Приозерная, п. Трехколки сделали | 250 |
| 3 | ул. Речная, п. Луговой сделали | 400 |
| 2016 год |  |  |
| 1 | ул. Южная, п. Кинельский | 650 |
| 2 | ул. Степная, п. Кинельский | 216 |
| 3 | ул. Рябиновая, п. Культура | 500 |
| 4 | пер. Зеленый, п. Кинельский | 200 |
| 5 | ул. Дружная, п. Луговой | 480 |
| 6 | ул. Озерная, п. Энергия | 460 |
| 2017 год |  |  |
| 1 | ул. Полевая, п. Кинельский | 1000 |
| 2 | ул. Набережная, п. Кинельский | 400 |
| 3 | ул. 40 лет Победы, п. Кинельский | 600 |
| Всего: |  | 5356 |

  - В разделе 6 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» второй абзац изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 7 778 092,89 рублей, в том числе:

в 2015 г. – 1 675 389,00 рублей;

в 2016 год – 5 041 703,89 рублей;

в 2017 год – 1 061 000,00 рублей.

1.4. Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                      И.Р. Галиев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2015 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2015 - 2017 годы

| № | Наименование | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | Итого |  |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда | 706 304,00 | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | 961 000,00 | 2 596 086,45 | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
|  |  |  | - | 928 782,45 |  |  |  |
| 1.1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда | - | - | 150 208,00 | - | 150 208,00 | МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский |
| 2 | Деятельность по: - ремонту - содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 969 085,00 | 200 000,00 | 861 344,00 | 100 000,00 | 2 130 429,00 | МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский |
| 3 | Деятельность по строительству автомобильных дорог: - ул. Южная, п. Кинельский - ул. Степная, п. Кинельский | - | 2 834 637,94 | 66 731,50 | - | 2 901 369,44 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| Итого по Программе |  | 1 675 389,00 | 3 034 637,94 | 2 007 065,95 | 1 061 000,00 | 7 778 092,86 |  |