Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2016  № 135

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере коммунальной инфраструктуры, администрация сельского поселения Кинельский  муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в утвержденную муниципальную программу сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» в Паспорте программы читать в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 2 773 252,22 рублей, в том числе: в 2015 г. – 727 870,22 рублей; в 2016 год – 1 314 082,00 рублей; в 2017 год – 731 300,00 рублей. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«8. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2 773 252,22 рублей, в том числе:

в 2015 г. – 727 870,22 рублей;

в 2016 год – 1 314 082,00 рублей;

в 2017 год – 731 300,00 рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в пунктах 5 перечня мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя и участников Программы.»

1.3. Приложение № 1 к Программе заменить Приложение № 1 к настоящему постановлению следующего содержания.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                           И.Р. Галиев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (руб.) |  |  |  | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |  |  |
| 1. | Подготовка 9 миникотельных к отопительному периоду | 226 388,00 | 263 000,00 – средства областного бюджета | 200 000,00– средства областного бюджета | 589 388,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 2. | Газификация здание СДК пос. Угорье, ул. Школьная, д. 8 и здание ООО «Юником» пос. Кинельский ул. Южная д.14 | 60 000,00 | 185 160,00 – средства местного бюджета | - | 245 160,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 3. | Ремонт водопровода | 355 563,20 | 523 098,00 – средства местного бюджета | - | 978 661,20 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 4. | Ремонт трактора Т-150 и бочки РЖТ – 10 | - | 249 124,00 – средства местного бюджета | - | 249 124,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 5. | Обрезка надземного газопровода барака под снос | 10 846,02 | - | - | 10 846,02 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 6. | Приобретение насоса и счетчиков на водонапорную скважину п. Угорье | 75 073,00 | - | - | 75 073,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 7. | Электроснабжение скважин пос. Угорье, пос. Трехколки | - | - | 50 000,00 – средства местного бюджета | 50 000,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 8. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Кинельский по организации газоснабжения |  |  | 481 300,00 – средства местного бюджета | 481 300,00 | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Кинельский |
|  | Итого по Программе | 727 870,22 | 1 314 082,00 | 731 300,00 | 2 773 252,22 |  |  |