Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2017 г. № 161

«Об утверждении муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

сельского поселения Кинельский»

на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.7 Устава сельского поселения Кинельский, Постановлением Администрации сельского поселения Кинельский от 15.06.2015 года № 43 «Об утверждении  порядка  разработки, утверждения,  реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области» и в целях модернизации и развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский на 2018-2020 годы» (далее - Программа).

- Утвердить перечень мероприятий программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Кинельский» на 2018-2020 годы»   (Приложение №2).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018 года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                             				   И.Р. Галиев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский Самарской области

от 30.11.2017 г. № 161

Муниципальная программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИНЕЛЬСКИЙ»

на 2018 - 2020 годы

(далее – Программа)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ РОГРАММЫ |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры сельского поселения Кинельский |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; - сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения. - снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Этапы не предусмотрены. Срок реализации 2018 – 2020 годы |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 1 263 000,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 г. – 705 000,00 рублей (из них доля областных - 300 000,00 рублей, средства местного бюджета – 405 000,00; в 2019 год – 304 000,00 рублей; в 2020 год – 254 000,00 рублей. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования в целях безопасности дорожного движения; - соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; - снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере дорожной деятельности, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Кинельский, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский составляет 25,3 км, в том числе: 8,8 км. в асфальтобетонном исполнении; 4,15 км. в щебеночном; 12,35км. – грунтовых дорог.

Состояние значительной части (49%!) автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский неудовлетворительное.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги.  И при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля внутрипоселковых автомобильных дорог в  сельском поселении Кинельский, не отвечающих нормативным требованиям, в 2017 году составляла 68 процентов.

Для улучшения показателей по сельскому поселению Кинельский необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете, финансирование на содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог будет происходить поэтапно с ежегодным увеличением на 5 - 10% .

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в сельском поселении Кинельский позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

2.3. Планируемые конечные результаты реализации

Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования в целях безопасности дорожного движения;

- соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

-  снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  внутрипоселковых автомобильных дорог  за счет ремонта, капитального ремонта и строительства  внутрипоселковых автомобильных дорог на уровне 50 процентов от общей протяженности автомобильных дорог поселения.

- Перечень мероприятий Программы

Основным механизмом реализации Программы является проектирование и строительство новых дорог, а так же проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский.

Планируемый ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский на период с 2018 по 2020 год  составляет 7690 м. п. дорожного полотна, в том числе и строительства новых дорог.

| № п/п | Наименование улиц | Объем работ м. п. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | ул. Озерная, п. Энергия | 460 |
| 2 | ул. Приозерная, п. Трехколки | 250 |
| 3 | ул. Речная, п. Луговой | 400 |
| 4 | ул. Дружная, п. Луговой | 480 |
| 5 | пер. Зеленый, п. Кинельский | 200 |
| 2019 год |  |  |
| 1 | ул. Грушевая, п. Кинельский | 600 |
| 2 | ул. Вишневая, п. Кинельский | 1000 |
| 3 | ул. Виноградная, п. Кинельский | 800 |
| 4 | ул. Молодежная, п. Трехколки | 200 |
| 5 | ул. Рябиновая, п. Культура | 500 |
| 2020 год |  |  |
| 1 | ул. Полевая, п. Кинельский | 1000 |
| 2 | ул. Степная, п. Кинельский | 800 |
| 3 | ул. Набережная, п. Кинельский | 400 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, п. Кинельский | 600 |
| Всего: |  | 7690 |

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

4. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2018-2020 гг.

5.   Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, позволяющие оценить достижение цели муниципальной программы, с учетом выполнения поставленных задач приведены в таблице 1:

Таблица 1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | км. | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Задача 2. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 43 | 40 | 38 | 30 | 25 |

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда сельского поселения Кинельский, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета, а так же за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Кинельский.

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 1 263 000,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 г. – 705 000,00 рублей (из них доля областных - 300 000,00 рублей, средства местного бюджета – 405 000,00;

в 2019 год – 304 000,00 рублей;

в 2020 год – 254 000,00 рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату переданных полномочий по вопросу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения  и  оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Расходные обязательства сельского поселения Кинельский, возникающие в результате реализации мероприятий муниципальной программы, исполняются сельским поселением Кинельский самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения Кинельский в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю средств бюджета поселения - Администрации сельского поселения Кинельский.

В ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский на 2018-2020 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2018 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2018 - 2020 годы

| № | Наименование | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | Итого |  |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |  |  | 300 000,00 | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
|  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда |  | 405 000,00 |  |  | 405 000,00 | МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский |
| 2 | Деятельность по: - ремонту - содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 304 000,00 | 254 00,00 | 558 000,00 | МБУ «Муниципальный комплекс» сельского поселения Кинельский |
| Итого по Программе |  | 300 000,00 | 405 000,00 | 304 000,00 | 254 000,00 | 1 263 000,00 |  |