Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 г. № 229

«О внесении изменений в постановление

администрации  сельского поселения Кинельский

от 30.11.2017  года  № 160 «Об утверждении

муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Кинельский на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 7 Устава сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые изменения к постановлению администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от 30.11.2017 года № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2020 годы»;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                      И.Р. Галиев

УТВЕРЖДЕНЫ: Постановлением администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от «17» декабря 2018 г. № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от 30.11.2017 года № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский

на 2018-2020 годы».

1. В постановлении администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от 30.11.2017 года №160 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2020 годы»:

1.1. Название изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2021 годы»;

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: «1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2021 годы» согласно Приложению».

1.3. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить перечень мероприятий программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2021 годы»  (Приложение №2);

2. В Паспорте муниципальной программы:

2.1. Позицию «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа ««Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2021 годы»» (далее - Программа).

2.2. Позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы».

2.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 4 655 021,00 рублей, в том числе: 2018г. – 2 023 000,00 руб. (из них доля областных – 110 000,00 руб.); 2019г. – 1 572 173,00 руб. (из них доля областных – 46 000,00 руб.); 2020г. – 552 048,00 руб. 2021г. – 507 800,00 руб. |
| --- | --- |

3. В муниципальной программе:

3.1. Раздел 4 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в один этап: с 2018 по 2021 год».

3.2. Раздел 5 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции»:

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 85 | 88 | 90 | 95 | 97 |
| 3. | Уровень благоустроенности сельского поселения (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 80 | 85 | 87 | 90 | 93 |
| 4. | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 92 | 94 | 95 | 100 | 100 |
| 5. | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |

3.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет  4  655 021,00 рублей, в том числе:

2018г. – 2 023 000,00 руб. (из них доля областных – 110 000,00 руб.);

2019г. – 1 572 173,00 руб. (из них доля областных – 46 000,00 руб.);

2020г. – 552 048,00 руб.

2021г. – 507 800,00 руб.

Расходные обязательства сельского поселения Кинельский, возникающие в результате реализации мероприятий муниципальной программы, исполняются сельским поселением Кинельский самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения Кинельский в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю средств бюджета поселения - Администрации сельского поселения Кинельский.

В ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2021 годы»  ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения».

3.3. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

сельского поселения Кинельский

на 2018-2021 годы»

| № п/ | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |  |
|  | мероприятия по установке детских площадок | Администрация сельского поселения Кинельский | 2018-2021 | 200,0 | 100,0 | - | - | 300,0 | создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; |
|  | мероприятия по установке скамеек и урн | Администрация сельского поселения Кинельский | 2018-2021 | 100,0 | 100,0 | - | - | 200,0 | создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | мероприятия уборке и вывозу ТБО с мест общего пользования | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 850,0 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 500,0 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | Администрация сельского поселения Кинельский | 2018-2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 340,0 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | Обкос травы в летний период и сбор мусора по территории поселка | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 340,0 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 800,0 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 170,0 | улучшение состояния сельских кладбищ |
|  | снос ветхого жилья | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | - | - | - | - |  |  |
|  | установка новых информационных щитов- | Администрация сельского поселения Кинельский | 2018-2021 | - | - | - | - |  |  |
|  | озеленение поселений | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80,0 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | проведение субботников | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Кинельский |
|  | проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | Администрация сельского поселения Кинельский | 2018-2021 | - | - | - | - | - | привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Кинельский |
|  | Мероприятия по благоустройству территории с использованием спецтехники (вывоз ЖБИ) | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 153,0 | 220,2 | 72,04 | 77,8 | 459,04 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
|  | Проведение акарицидных обработок | МБУ «Муниципальный комплекс» | 2018-2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | - улучшение состояния территории сельского поселения Кинельский |
| ИТОГО: |  |  |  | 2 023,0 | 1 572,2 | 552,04 | 507,8 | 4655,04 |  |