АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.09.2012 г. № 68

«О проведении осеннего месячника

по очистке территории

сельского поселения Кинельский

от мусора и бытовых отходов»

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьёй 7 Федерального закона  от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», учитывая рекомендации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 27-03-03/10990 от 24.09.2012г.:

1. Провести с 28 сентября по 27 октября 2012 года осенний месячник по очистке территории сельского поселения Кинельский от мусора и бытовых отходов.

2. Утвердить план о проведении осеннего месячника по очистке территории сельского поселения Кинельский от мусора и бытовых отходов (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

сельского поселения Кинельский:                                                Е.П. Маслова

Исп. Маслова Е.П.

тел.: 3-65-17

УТВЕРЖДАЮ: И.о. главы администрации сельского поселения Кинельский Е.П. Маслова «27» сентября 2012 г.

ПЛАН

проведения осеннего месячника  по очистке территории

сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский

от мусора и бытовых отходов в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество отходов, т. | Площадь уборки, м2 | Сроки | Затраты на проведение, тыс.рублей | Количество человек, принявших участие в мероприятии | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка природоохранных территорий: парков, лесов, особо охраняемых территорий, зон массового отдыха населения, входящих в состав территорий сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зона отдыха р. Б.Кинель | 1,0 | 30 000 | 06.10.2012 г. | 1 | 12 | Администрация сельского поселения Кинельский Молодежный совет |
| 1.2. | озеро Родионово | 0,5 | 30 000 | 06.10.2012 г. | 0,5 | 12 | Администрация сельского поселения Кинельский Молодежный совет |
| 2. | Мероприятия по благоустройству, озеленению территорий сельского поселения: |  |  |  |  | 28 | Администрация сельского поселения Кинельский Молодежный совет ООО Юником ГБОУ Кинельская СОШ |
| 2.1. | Посадка саженцев |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 3. | Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Очистка вокруг контейнерных площадок от крупногабаритного мусора | 10 | 2 000 | 08.10.2012 г. – 10.10.2012 г. |  |  |  |
| 4. | Предоставление отчёта МБУ «Управление природопользования» по мероприятиям при проведении осеннего месячника в 2012 году по очистке территории сельского поселения от мусора и бытовых отходов (согласно приложения №1 к плану проведения осеннего месячника по очистке территории сельского поселения) |  |  | 01.11.12 г. |  |  |  |